РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2017 г. № 213

| О внесении изменений в Постановление Мценского районного Совета народных депутатов от 25.05.2017 № 133 «О согласовании плана работ по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры Мценского района на 2017 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 27.02.2014 № 316 «Об организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог муниципального значения Мценского района» Мценский районный Совет народных депутатов

ПОСТАНОВИЛ :

1. Изложить приложение № 1 к Постановлению Мценского районного Совета народных депутатов от 25.05.2017 № 133 «О согласовании плана работ по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры Мценского района на 2017 год» в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на комиссию по жилищно-коммунальному обслуживанию, дорожному хозяйству и транспорту Мценского районного Совета народных депутатов.

Председатель Мценского районного

Совета народных депутатов                                                                                 Н. М. Сорокина

| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый зам. главы администрации |  |  |  |  |  |  |  |  | Мценского районного Совета |
| Мценского района |  |  |  |  |  |  |  |  | народных депутатов |
| _______________________Э. В. Савушкин |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 октября 2017 г. № 213 |
| «_______»_____________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Проект плана работ по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры Мценского района на 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ и адрес объекта | Общая протяженность (км.) | Объем работ (км) | Асфальтное покрытие | Отсыпка | Грейдирование | Общая стоимость работ (тыс.руб) | Примечание | срок выполнения | Численность населения |
| РАЗРАБОТКА ПСД |  |  |
| 1 | разработка ПСД на ремонт ул.Музейная, Спасско-Лутовиновское с/п |  |  |  |  |  |  | 35,00 | ПСД | сен.17 |  |
| 2 | разработка ПСД на асфальт автодорог (на 20 млн) : из них |  |  |  |  |  |  | 389,50 | ПСД | апр.17 |  |
|  | с. Тельчье ул. Советская, д. Фафафонова, ул. Центральная, д. Глазуново, ул. Центральная, д. Брагино, ул. Молодежная |  |  | 7200кв.м. |  |  |  | 95,50 | в работе ООО "Проект +" | май.17 |  |
|  | д. Башкатово, ул. Почтовая, д. Н. Зароща, ул. Мира, п. Нововолковский ул. Центральная, д. Подбрезово (возле клуба) |  |  | 7300 кв.м. |  |  |  | 95,00 | в работе ООО "Проект +" | май.17 |  |
|  | д. Чахино, ул. Молодежная, д. Добрая Вода ул. Молодежная, д. Подбелевец, ул. Школьная, д. Сычи (до кладбища) |  |  | 73770,00 |  |  |  | 99,50 | в работе ООО "Проект +" | май.17 |  |
|  | д. Мелынь, ул. Квартальная, д. в. Алябьево (въезд в деревню), с. Спасское-Лутовиново ул. Никольская, с. Спасское -Лутовиново ул. Садовая |  |  | 8900,00 |  |  |  | 99,50 | в работе ООО "Проект +" | май.17 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 424,50 |  |  |  |
| АСФАЛЬТИРОВАНИЕ |  |  |
| Черемошенское сельское поселение |
| 4 | ул. Октябрьская | 1,03 | 0,5 | 0,5 |  |  | 302,300 |  | июл.17 | 184 |
|  | в том числе: Участок №1 |  |  |  |  |  | 78,84 |  |  |  |
|  | Участок № 2 |  |  |  |  |  | 72,275 |  |  |  |
|  | Участок № 3 |  |  |  |  |  | 68,955 |  |  |  |
|  | Участок № 4 |  |  |  |  |  | 82,23 |  |  |  |
| 5 | ул. Молодежная | 0,9 | 0,2 | 0,2 |  |  | 70,200 |  |  |  |
| 6 | УДС с.Черемошны |  |  | 300 кв.м. |  |  | 195,000 |  | июл.17 | 184 |
|  | в том числе: Участок №1 |  |  |  |  |  | 96,85 |  |  |  |
|  | Участок № 2 |  |  |  |  |  | 98,15 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 0,70 |  |  |  | 567,50 |  |  |  |
| Аникановское сельское поселение |
| 3 | д.Сторожевое |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 534,40 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 534,40 |  |  |  |
| Спасско-Лутовиновское сельское поселение |  |  |
| 30 | заключение договора на изготовление и установку шлагбаумов возле мостовых сооружений (в н.п. Сторожевое) |  |  |  |  | 37,80 |  | организовано ОДХиТ при паводкоопасной ситуации в марте 2017 года |  |
| 31 | Заключение договора на монтаж и демонтаж временного мостового сооружения в н.п. В. Ущерово |  |  |  |  | 34,30 |  | Организовано ОДХиТ при паводкоопасеой ситуации в марте 2017 года |  |
|  | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОДХИТ ЗА 2016 ГОД |  |  |  |  | 902,57 |  |  |  |
|  | ВСЕГО АСФАЛЬТИРОВАНИЕ |  | 2,35 | 300 кв.м. |  |  | 2076,57 |  |  |  |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| 8 | а/д вне населенных пунктов | 296 | 6 расчисток |  |  |  |  |  |
| 9 | а/д внутри населенных пунктов | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | январь-март | 611 |  |  |  |  |  | 4786,77 |  |  |  |
| 11 | ноябрь - декабрь | 611 |  |  |  |  |  | 1498,60 |  |  |  |
| 12 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОДХИТ ЗА 2016 ГОД |  |  |  |  |  |  | 1698,78 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 7984,15 |  |  |  |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| 12 | летнее содержание (грейдирование) из них: |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  | май - июнь 2017 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |
| ПАСПОРТИЗАЦИЯ |  |  |
| 14 | автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | сен.17 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
| БДД |  |  |
| 16 | приобретение знаков и установка возле ж/д переездов |  |  |  |  |  |  | 27,40 |  | сен.17 |  |
| 17 | нанесение разметки на уже имеющиеся пешеходные переходы, подъездные пути к ж/д переездам |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | сен.17 |  |
| 18 | Комплексная схема организации дорожного движения Мценского района |  |  |  |  |  |  | 300,00 | По телеграмме Департамента строительства, ТЭК, жКХ, транспорта и дорожного хозяйства | сен.17 |  |
|  | Установка металлических ограждений пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  | сент.17 |  |
|  | Обустройство искусственных неровностей вблизи образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  | сен.17 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 977,40 |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ (ОТСЫПКА МЕСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) |  |  |
| Алябьевское сельское поселение |  |  |
| 19 | а/д "Большое Теплое -Кислино" | 6 | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 700,00 |  | май.17 | 65 |
|  | Всего | 6 | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 700,00 |  |  |  |
| Аникановское сельское поселение |  |  |
| 20 | ул. Цветочная д. Фарафоново | 0,7 | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 214,84 |  | июн.17 | 65 |
|  | Всего | 0,7 | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 214,84 |  |  |  |
| Башкатовского сельское поселение |  |  |
| 21 | "Башкатово- Апальково" - Цуриково | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 519,80 |  | согласно муниципального контракта от 14.11.2016 № …16-047646401 июнь 2017 | 3 |
|  | Всего | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 519,80 |  |  |  |
| Воинское сельское поселение |  |  |
| 22 | ул. Береговая сан. Войново | 0,4 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | 80,00 |  | июн.17 | 3 |
|  | с. Сергеевское | 2,8 | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 269,176 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 349,176 |  |  |  |
| Высокинское сельское поселение |  |  |
| 23 | "Мценск- Высокое -Мелынь"- д. Елизаветинка | 3,6 | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 1200,00 |  | июн.17 |  |
|  | Всего | 3,6 | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 1200,00 |  |  |  |
| Карандаковского сельское поселение |  |  |
| 25 | ул. Гриневская д. Кузнецовка | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 300,00 |  | июн.17 | 229 |
|  | удс. д. Глазуново | 6,5 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 103,49 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 403,49 |  |  |  |
|  | Отрадинское сельское поселение |  |
|  | а/д с. Отрадинское - д. Кикино | 2,5 | 2 |  |  | 2 |  | 66,48 |  |  |  |
|  | Всего | 2,5 | 2 |  |  | 2 |  | 66,48 |  |  |  |
| Протасовское сельское поселение |  |  |
| 26 | удс п. Доброводский - 2 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 300,00 |  | авг.17 |  |
|  | удс. д. Сычи | 6,0 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 175,00 |  |  |  |
|  | Всего | 6,6 | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 475,00 |  |  |  |
| Подберезовского сельское поселение |  |  |
| 26 | удс д. Гантюрево | 0,7 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 100,00 |  | авг.17 |  |
|  | Всего | 0,7 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 100,00 |  |  |  |
| Подмокринское сельское поселение |  |  |
| 27 | ул. Прудная д. Волково | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 100,00 |  | авг.17 | 25 |
| 28 | удс д. Свобода | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 350,00 |  | авг.17 |  |
|  | ул. Заречная д. Волково | 0,05 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Всего | 0,75 | 0,75 |  |  | 0,75 |  | 470,00 |  |  |  |
| Спасско-Лутовиновское сельское поселение |  |  |
| 29 | ул. Новая с. Спасское-Лутовиново | 0,3 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 100,00 |  | авг.17 |  |
|  | удс. д. Верхняя Зароща | 2,5 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 150,00 |  |  |  |
|  | Всего | 0,3 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 250,00 |  |  |  |
| Чахинское сельское поселение |
|  | д. Подполовецкое | 0,85 | 0,57 |  |  | 0,57 |  | 250,00 |  |  |  |
|  | д. Рябиновка | 0,73 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |
| Черемошенское сельское поселение |  |  |
| 30 | с. Черемошны - д. Круглик | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 300,00 |  | авг.17 |  |
|  | Всего | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 300,00 |  |  |  |
| 32 | обустройство подъездных путей к временным мостовым переправам, ремонт мостовой переправы а/д «д. Б. Теплое-Наречье» |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  | апрель |  |
| 33 | отсыпка площадки возле Скита Св. Кукши |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  | апрель |  |
| 30 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОДХИТ ЗА 2016 ГОД |  |  |  |  |  |  | 13040,59 |  |  |  |
|  | ИТОГО по содержанию (отсыпка местыми материалами) | 13,95 | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 18595,38 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 30908,00 |  | 0,00 |  |
|  | И. о. начальника отдела |  |  |  |  |  |  |  | Г. А. Головина |  |  |