Исполнение межмуниципальной программы  «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012 -2030 гг.»  в 2012 году

Раздел 1. Проектирование объектов строительства и ремонта дорог

| № п/п | Проектирование вида работ | Адрес объекта | Стоимость работ т. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Текущего ремонта дорожного полотна | проезды в д. Верхнее Алябьево | 60 |
| Аникановское сельское поселение |
| 2 | Строительства автомобильной дороги | а/д «Болхов-Мценск-Сторожевое» - п. Ивановский- д. Анахино»* | 1500 |
| Воинское сельское поселение |
| 3 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Железница | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 7 |
| 4 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Дворики | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 7 |
| 5 | Текущего ремонт дорожного полотна | деревня Первый Воин ( ул. Калиникова, ул. Советская, ул. Тюленина) | 60 |
| Высокинское сельское поселение |
| 6 | Текущего ремонт дорожного полотна | «Высокое – Знаменское» | 80 |
| 7 |  | деревня Знаменское | 60 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 8 | Строительства автомобильной дороги | «М - 2 «Крым (340 -341 км) - с. Отрадинское ** | 940 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 9 | Текущего ремонта дорожного полотна | Крым-2 - Малое Думчино | 85 |
| 10 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Малое Думчино | 343 км участка железной дороги Чернь - Орел | 10 |
| Протасовское сельское поселение |
| 11 | Текущего ремонта дорожного полотна | проезды в д. Протасово | 40 |
| 12 | Текущего ремонта дорожного полотна | проезды в д. Сычи | 40 |
| Тельченское сельское поселение |
| 13 | Текущего ремонт дорожного полотна | село Тельчье (ул. Садовая, ул. Мира) | 80 |
| 14 | Текущего ремонт дорожного полотна | Анахино - Брагино | 85 |
|  | Черемошенское сельское поселение |
| 15 | Ремонта дорожного полотна | село Черемошны (ул. Первомайская, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Молодежная) | 25 |
|  | ВСЕГО |  | 3079 |
|  | Бюджет Мценского района |  | 1757 |
|  | Бюджет сельских поселений |  | 382 |
|  | Внебюджетные средства |  | 940 |

* оплачено 500 тыс. руб. из бюджета района

**заказчиком по изготовлению проекта вступил ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский»

Раздел 2. Паспортизация автодорог и  оформление права муниципальной собственности

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности автодорог районного значения | 27 |
| 2 | Подготовка и заполнение информационных карт автомобильных дорог районного значения на бумажном и электронном носителе | 0,0 |
| 3 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности улично -дорожной сети населенных пунктов | 73 |
|  | ВСЕГО | 100 |

Раздел 3. Строительство и ремонт автодорог районного значения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, км /кв. м/ (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Нижнее Алябьево -Пашутино | 3,3 /16500 | 445,5 |
| Аникановское сельское поселение |
| 2 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Фарафоново-Жилинково | 5,5/27500 | 675 |
|  | Воинское сельское поселение |
| 3 | Ремонт подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Дворики | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,1/600 (А) | 296,72 |
| 4 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Второй Воин-Дворики - Железница | 2/10000 | 340 |
| Высокинское сельское поселение |
| 5 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Высокое - Кручь | 1/5000 (Щ) | 85 |
| 6 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Прогресс - Бараново | 0,2/100 (Щ) | 17 |
| 7 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Высокое-Подъяковлево | 0,3/1200(Щ) | 30 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги | Выскребенково - Дробышево | 0,5/2500 (Щ) | 42,5 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 9 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Отрадинское - Лисица | 1/5000 | 135 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 10 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Южный подъезд - Подмокрое | 0,2/600 | 28,00 |
|  |  | «Крым-2» - Шейно | 1,5/9000 | 195,00 |
| Протасовское сельское поселение |
| 11 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Сычи - Кобяково (участок овраг) | 0,2/800 | 86,15 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 12 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Нижняя Зароща - Сомово | 3/15000 | 405 |
| Тельченское сельское поселение |  |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги | Анахино - Брагино | 4,7/28200/ (А) | 5340 |  |
| 14 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Анахино - Брагино» - Сосновый | 0,3/1200/ (Щ) | 45 |  |
| 15 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Брагино - Анахино» - Кокуренково | 0,2/600 | 38,7 |  |
| Черемошенское сельское поселение |  |
| 16 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Черемошны- Севрюково | 0,3/1200 | 40,5 |
| 17 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Черемошны - Круглик | 2/10000 | 270 |
|  | ВСЕГО | 30,5/133800 | 8485,07 |
|  | Бюджет Мценского района | 390,60 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) | 5286,60 |
|  | Внебюджетные средства | 2807,87 |

Раздел 5. Строительство и ремонт мостов и водопропускных труб

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| Протасовское сельское поселение |
| 1 | Установка водопропускной трубы в районе поселка Кобяково | 50,35 |
| 2 | Установка водопропускной трубы в районе деревни Мелынь | 25,17 |
| 3 | Установка водопропускной трубы в районе поселка Гущенский | 25,17 |
| 4 | Установка водопропускной трубы в районе деревни Миново | 25,17 |
| 5 | Установка водопропускной трубы на а/д Нижняя Зароща-Верхняя Зароща | 25,17 |
| 6 | Установка водопропускной трубы на а/д Нижняя Зароща-Сомово | 25,17 |
| 7 | Установка водопропускной трубы на а/д Миново-Шашкино | 25,17 |
|  | ВСЕГО | 201,37 |
|  | Бюджет Мценского района | 75,51 |
|  | Бюджет сельских поселений | 125,86 |

Раздел 6. Строительство и ремонт улиц в  населенных пунктах

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, кв. м (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Верхнее Алябьяво (ул. Школьная) | 12000 | 408 |
| 2 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Гладкое (ул. Школьная, ул. Молодежная) | 14400 | 490 |
|  | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Болгары | 12000 | 408 |
|  | ИТОГО | 38400 | 1306 |
| Аникановское сельское поселение |
| 3 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Толмачево (ул. Центральная) | 7000 | 238 |
| 4 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Аниканово (ул. Школьная) | 200 | 34 |
| 5 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Счастливка | 750 | 24,5 |
| 6 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Фарафоново (ул. Раздольная) | 500 | 25 |
| 7 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Жилинково | 500 | 25 |
|  | ИТОГО | 8950 | 346,5 |
| Воинское сельское поселение |
| 8 | Ремонт подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Железница | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,1/600 (А) | 296,72 |
| 9 |  | д. Второй Воин | 6000 | 204 |
| 10 |  | д. Дворики | 3400 | 115,6 |
|  | ИТОГО | 10000 | 616,32 |
| Высокинское сельское поселение |
| 11 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с. Знаменское | 1500 | 51 |
| 12 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Кручь | 2400 | 81,6 |
| 13 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Соймоново | 2400 | 81,6 |
| 14 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Бараново | 3000 | 102 |
| 15 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Алешня (ул. Заречная) | 3300 | 112,2 |
| 16 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Мелынь (ул. Кожухова) | 300 | 30 |
|  | ИТОГО | 12900 | 458,4 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 17 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Шашкино (ул. Школьная) | 8000 | 272 |
| 18 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Фроловка (ул. Лесная) | 4000 | 135 |
|  | ИТОГО | 12000 | 407 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 19 | Ремонт дорожного полотна | село Отрадинское (ул. Призаводская) | 600(А) | 200 |
| 20 | Ремонт придомовых территорий | село Отрадинское (д. № 16, 17, 5, 11) | 31050 | 605,7 |
|  | ИТОГО | 31650 | 805,7 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 21 | Ремонт дорожного полотна | п Нововолковский (ул. Центральная) | 140 (А) | 50 |
| 22 | Ремонт дорожного полотна | д Волково (ул.Заречная, ул.Школьная) | 2100 | 50 |
| 23 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Волково (ул. Заводская) | 600 | 27,2 |
|  | ИТОГО | 2700 | 127,2 |
| Протасовское сельское поселение |
| 24 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Добрая Вода (ул. Правобережная) | 6000 | 204 |
| 25 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Протасово (ул. Молодежная) | 1200 | 40,8 |
| 26 | ИТОГО | 7200 | 244,8 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 27 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Сомово | 4800 | 163,2 |
| 28 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | п Гущинский | 8000 | 272 |
|  | ИТОГО | 22800 | 775,2 |
| Тельченское сельское поселение |
| 29 | Текущий ремонт дорожного полотна | с Тельчье (ул. Советская, ул. Мира,) | 12120 (А) | 4798 |
| 30 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Брагино (ул.Ветеранов, ул. Садовая,) | 6000 | 200 |
| 31 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Кокуренково | 6000 | 204 |
|  | ИТОГО | 24120 | 5308 |
| Чахинское сельское поселение |
| 32 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Подбелевец (ул.Горбатова, ул. Сеняевская) | 2250 | 76,5 |
| 33 |  | д Богданчики | 3000 | 102 |
|  | ИТОГО | 5250 | 178,5 |
| Черемошенское сельское поселение |
| 34 | Текущий ремонт дорожного полотна | с Черемошны (ул. Молодежная, ул Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Центральная) | 1509 (А) | 846,76 |
| 35 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Черемошны (ул. Октябрьская, ул.Садовая) | 1400 | 47,6 |
| 36 |  | д Хабаровка (ул.Овражная) | 350 | 12 |
|  | ИТОГО | 6259 | 1008,36 |
|  | ВСЕГО | 170219 | 9510,52 |
|  | Бюджет сельских поселений | 1393,17 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) | 5660 |
|  | Внебюджетные средства | 2457,35 |

Раздел 8. Обеспечение  безопасности дорожного движения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Предполагаемая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в зимний период | Автодороги общего пользования муниципального значения | 386,11 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в зимний период | улично-дорожная сеть в населенных пунктах | 810,98 |
|  | Итого |  | 1197,09 |
|  | Итого по программе |  | 22573,05 |
|  | Бюджет Мценского района |  | 2609,22 |
|  | Бюджет сельских поселений |  | 2785,01 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) |  | 11000 |
|  | Внебюджетные средства |  | 6178,82 |