Отчет о проведении ремонтных дорожных работ

Мценского района в 2015 году по состоянию на 02.07.2015

| Наименование работ | План работ, тыс.руб. | Выполнение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | 3511,25 | 1786,38 |
| ПСД | 453,00 | 15,11 |
| Ремонт | 3927,19 | 2686,69 |
| Содержание | 12916,99 | 9435,44 |
| Паспортизация и оформление права собственности | 147,73 | 127,73 |
| Мероприятие по повышению БДД | 457,04 | 54,7 |
| Летнее содержание (грейдирование) | 672,09 | 600,07 |
| Прочие | 2106,30 | 2106,30 |
| ИТОГО | 24191,59 | 16812,42 |

Исполнитель Макеева Л. В.