Отчет о проведении ремонтных дорожных работ

Мценского района в 2015 году по состоянию на 05.06.2015

| Наименование работ | План работ, тыс.руб. | Выполнение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | 3306,95 | 1786,38 |
| ПСД | 453,00 | 15,11 |
| Ремонт | 3927,19 | 2686,69 |
| Содержание | 13018,68 | 5126,43 |
| Паспортизация и оформление права собственности | 124,74 | 124,74 |
| Мероприятия по повышению БДД | 457,04 | 38,23 |
| Летнее содержание (грейдирование) | 797,69 | 749,25 |
| Прочие | 2106,3 | 2106,3 |
| ИТОГО | 24191,59 | 12633,13 |

Исполнитель Макеева Л. В.