Отчет о проведении ремонтных дорожных работ

Мценского района в 2015 году по состоянию на 03.09.2015

| Наименование работ | План работ, тыс.руб. | Выполнение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | 2786,38 | 1786,38 |
| ПСД | 633,72 | 199,18 |
| Ремонт | 3680,27 | 2686,69 |
| Содержание | 14342,43 | 13571,86 |
| Паспортизация и оформление права собственности | 160,23 | 140,23 |
| Мероприятие по повышению БДД | 177,99 | 116,040 |
| Летнее содержание (грейдирование) | 671,63 | 600,07 |
| Прочие | 2106,30 | 2106,30 |
| ИТОГО | 24558,95 | 21206,75 |
| Депутатские наказы | 480,00 | 199,22 |
| ВСЕГО | 25038,95 | 21405,97 |

Исполнитель Макеева Л. В.