РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2012 года № 286

О решении «О внесении изменений  и дополнений в

Решение Мценского районного Совета народных депутатов

от 26.04.2012 № 107«Об утверждении межмуниципальной

программы «Строительство и ремонт автомобильных

дорог на 2012- 2030 гг.»

В целях корректировки межмуниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2030 гг.», уточнения направлений и  расходов денежных средств, с учетом исполненных мероприятий Программы в 2012 году  Мценский районный Совет народных депутатов

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о ходе исполнения межмуниципальной программы  «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012- 2030 гг.»  принять к сведению (прилагается).

2. Принять Решение «О внесении изменений  и дополнений в Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 107 «Об утверждении межмуниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012- 2030 гг.».

3. Направить принятое Решение  главе Мценского района для подписания и обнародования на официальной  сайте администрации Мценского района.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления  возложить на комиссию по строительству и жилищно-коммунальному обслуживанию Мценского районного Совета народных депутатов.

Председатель районного

Совета народных депутатов

В.В. Рубцов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Решение

Мценского районного Совета народных депутатов

от 26.04.2012 № 107 «Об утверждении межмуниципальной

программы «Строительство и ремонт автомобильных

дорог на 2012- 2030 гг.»

Принято Мценским районным Советом народных депутатов 19 октября 2012 г

1. Внести в Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 107 «Об утверждении межмуниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012- 2030 гг.» (далее Программа) следующие изменения:

- таблицу 1 Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

- приложение 1 к  Программе  изложить в новой редакции (приложение № 2);

- дополнить Программу приложением 4 (приложение № 3).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте  администрации  Мценского района.

Председатель районного                                                  Глава Мценского района

Совета народных депутатов                                             В.В.Рубцов                                                                           И.А.Грачёв

19 октября 2012 г.  №174

г. Мценск

Приложение №1 к Решению от 19.10.2012 № 174

«О внесении изменений  в Решение

Мценского районного Совета народных депутатов

от 26.04.2012 № 107 «Об утверждении межмуниципальной программы «Строительство и

ремонт автомобильных дорог на 2012- 2030 гг.»

Таблица 1

| Содержание, ремонт, строительство | 2013 год | 2014-2030 годы* |
| --- | --- | --- |
|  | Дорожный Фонд Орловской области, млн. руб. | Бюджет Мценского района, млн. руб. | Внебюджетные средства, млн. руб. | Дорожный Фонд Орловской области, млн. руб. | Бюджет Мценского района, млн. руб. | Внебюджетные средства, млн. руб. |
| Автомобильные общего пользования районного значения | 8,8 | 1,952 | 2,5 | 15 | 1,95 | 2,5 |
| Улично-дорожная сеть сельских поселений | 10,4 | 1,539 | 1,5 | 4,2 | 1,15 | 1,5 |

*Ежегодно

Приложение № 2 к Решению от 19.10.2012 № 174

«О внесении изменений  в Решение

Мценского районного Совета народных депутатов

от 26.04.2012 № 107 «Об утверждении             межмуниципальной программы

«Строительство и ремонт автомобильных

дорог на 2012- 2030 гг.»

Приложение  1 к Межмуниципальной программе «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2030 годы

Перспективный план

дорожной деятельности на территории Мценского района

Раздел 1. Проектирование объектов строительства и ремонта дорог

| № п/п | Проектирование вида работ | Адрес объекта | Стоимость работ т. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Строительства автомобильной дороги сооруж | Верхнее Алябьево - Гладкое | 970 |
| Аникановское сельское поселение |
| 2 | Строительства моста | река Ока в районе поселка Ивановский | 400 |
| 3 | Реконструкции моста | река Ока в районе деревни Сторожевое | 300 |
| Воинское сельское поселение |
| 4 | Строительства дорожного полотна | деревня Первый Воин (ул. Тургенева, ул. Дмитриева, ул. Жукова, ул. Катукова) | 200 |
| Высокинское сельское поселение |
| 5 | Строительства дорожного полотна | деревня Высокое (ул.Школьная, проулок Солнечный) | 50 |
| 6 |  | деревня Мелынь (ул. Квартальная) | 30 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 7 | Ремонта дорожного полотна | деревня Глазуново (ул. Центральная, ул.Шереметьевская) | 50 |
| 8 | Строительство моста | река Зуша в районе деревни Миново | 300 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 9 | Ремонта дорожного полотна | село Отрадинское (ул. В. Семиохина, ул. Рабочая) | 100 |
| Подберезовское сельское поселение |
| 10 | Строительства дорожного полотна | поселок Казанский (ул.Полевая, ул.Казанская) | 100 |
| 11 | Строительство моста | река Чернь в районе деревни Михайлов Брод | 100 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 12 | Строительства дорожного полотна | село Спасское-Лутовиново (ул.Садовая, ул. Новая) | 100 |
| Тельченское сельское поселение |
| 13 | Строительства дорожного полотна | село Тельчье (ул. Советская, ул. Комсомольская) | 210 |
| 14 | Ремонта дорожного полотна | «Болхов - Мценск» - Калинеево | 345 |
|  | ВСЕГО |  | 3255 |

Раздел 2. Паспортизация автодорог и  оформление права муниципальной собственности и

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности автодорог районного значения | 1523 |
| 2 | Подготовка и заполнение информационных карт автомобильных дорог районного значения на бумажном и электронном носителе | 100 |
| 3 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности улично -дорожной сети населенных пунктов | 1400 |
|  | ВСЕГО | 3023 |

Раздел 3. Строительство и ремонт автодорог районного значения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, км /кв. м/ (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Строительство автомобильной дороги сооруж | Верхнее Алябьево - Гладкое | 8,4/50400/ (А) | 35280 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги | Верхнее Алябьево -Березуевка | 10/60000/ (А) | 17700 |
| 3 |  | Кислино - Большое Теплое | 5/25000 | 665 |
| 4 |  | Зеленый Дубок - Наречье | 4,5 /22500 | 606,5 |
| 5 |  | Гладкое - Никольское | 1,5/7500 | 203,5 |
| 6 |  | Гладкое - Долгое | 1,5 /7500 | 203,5 |
|  | ИТОГО | 30,9 | 54658,5 |
| Аникановское сельское поселение |
| 7 | Строительство автомобильной дороги | «Мценск-Сторожевое» - Ивановский-Анахино | 5 /27000 (А) | 30000 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги | «Мценск - Сторожевое» - Приволье | 3 /15000 (Щ) | 255 |
| 9 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Мценск - Сторожевое» - Серебряный | 2/10000 | 270 |
| 10 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Аниканово-Рассвет»- Волобуево | 0,5/3000 | 67,5 |
|  | ИТОГО | 10,5 | 30592,5 |
| Башкатовское сельское поселение |
| 11 | Ремонт дорожного полотна | Апальково - Городище | 7/35000 | 945 |
| 12 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Апальково - Чупахино | 1,2/6000 | 204 |
|  | ИТОГО | 8,2 | 1149 |
|  | Воинское сельское поселение |
| 13 |  | Первый Воин - Третий Воин-Овчух | 6,3/31500 (А) | 11151 |
| 14 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Крым-2» - Сергиевское | 2/10000 | 340 |
| 15 |  | «Крым-2» - Болотово | 1/4000 | 135 |
|  | ИТОГО | 9,3 | 11626 |
| Высокинское сельское поселение |
| 16 | Строительство автомобильной дороги | Высокое - Знаменское | 4,5/27000/ (А) | 16865 |
| 17 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Высокое - Полянки | 1/5000 | 135 |
| 18 |  | а/д (Мценск - Мелынь) - Тросное | 1,5/6000 | 170 |
| 19 |  | Алешня - Горбунцово | 9/45000 | 1215 |
| 20 |  | Горбунцово - Хутор Одинок | 0,5/2500 | 70,2 |
| 21 |  | Бугры - Братский | 5/25000 | 675 |
| 22 |  | Саймоново - Елизаветинка - Дмитриевский | 7,5/35000 | 945 |
| 23 |  | Соймоново - Горбовский | 2,5/10000 | 270 |
| 24 |  | Алешня - Богданово | 5/25000 | 675 |
| 25 |  | «Алешня - Горбунцово» - Победа | 2/10000 | 270 |
| 26 |  | «Высокое - Прогресс» Хаустово | 2,5/10000 | 270 |
| 27 | Ремонт автомобильной дороги | Высокое - Кручь | 3/17500 (Щ) | 297,5 |
| 28 |  | Прогресс - Бараново | 4,8/25000 (Щ) | 408 |
| 29 |  | Тросное - Бараново | 2/10000 (Щ) | 1700 |
| 30 |  | «Высокое - Прогресс» Стрельниково | 1,5/6000 | 145 |
|  | ИТОГО | 51,8 | 23135,7 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 31 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Шашкино - Миново | 1,5/7500 | 210,5 |
| 32 |  | Глинское - Нечаевский | 1,2/4800 | 162 |
| 33 |  | Карандаково - Вороново | 1,8/7200 | 243 |
| 34 |  | Фроловка – Кузнецовка | 2/10000 | 270 |
| 35 |  | «Глазуново - Бабенково» Сомово - Морозовский | 4,7/20000 | 540 |
|  | ИТОГО |  | 11,2 | 1425,5 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 36 | Строительство автомобильной дороги и водопропускных сооружений в объезд 2с. Отрадинское | «М - 2 «Крым (340 -341 км) - с. Отрадинское | 3/18000/(А) | 35000 |
| 37 |  | Лисица - Буравленки - Нарышкино | 7,9/32000 | 820 |
| 38 |  | «Крым 2» - Старая Отрада | 1,8/7200 | 243 |
|  | ИТОГО |  | 12,7 | 36063 |
| Подберезовское сельское поселение |
| 39 | Ремонт автомобильной дороги | Мценск - Красный Борец | 0,6/3600/ (А) | 1062 |
| 40 |  | «Мценск - Новосиль» - Гантюрево | 0,9/4500 | 76,5 |
| 41 |  | Гантюрево - Чичерино - Красная Горка - Михайлов Брод | 4,5/22500 | 382,5 |
| 42 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Мценск - Новосиль» - Лужки | 0,4/2000 | 54 |
| 43 |  | «Мценск - Новосиль» - Большое Лыково | 2,5/12500 | 337,5 |
| 44 |  | «Мценск - Новосиль» - Гамаюново | 3,5/17500 | 471,5 |
| 45 |  | Подберезово - Студенец - Хальзево | 7,8/32000 | 1131 |
| 46 |  | «Крым-2» - Холодково | 0,5/ 2000 | 67,5 |
|  | ИТОГО | 20,7 | 3582,5 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 47 | Текущий ремонт автомобильной дороги | «Крым 2» - Малое Думчино | 6/36000/ (А) | 6231 |
| 48 | Ремонт дорожного полотна | «Крым-2» - Волково | 0,7/3500/ (А) | 1239 |
| 49 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Южный подъезд - Подмокрое | 1,3/7500 | 174,5 |
| 50 |  | «Крым-2» - Шейно | 2,6/13500 | 368,5 |
| 51 |  | Свобода - Шейно | 2/10000 | 270 |
| 52 |  | Зеленая Роща - Большое Думчино | 1,5/7500 | 202,5 |
|  | ИТОГО | 14,1 | 8315,5 |
| Протасовское сельское поселение |
| 53 | Ремонт автомобильной дороги | Сычи - Малая Круглица | 5/30000/ (А) | 18750 |
| 54 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Сычи - Кобяково (участок овраг) | 2,8/14200 | 318,85 |
| 55 |  | Протасово - Большая Круглица | 1,5/7500 | 202,5 |
|  | ИТОГО | 9,3 | 19271,4 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 56 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Спасское Лутовиново - Передовик | 1,5/7500 | 202,5 |
| 57 |  | Спасское Лутовиново - Меркулово | 5/25000 | 675 |
| 58 |  | Спасское Лутовиново - Гущино | 0,5/2500 | 67,5 |
| 59 |  | Большая Каменка - Кренино | 2,5/12500 | 337,5 |
| 60 |  | Гущино - Катушищево | 2/10000 | 270 |
| 70 |  | Нижняя Зароща - Заречье | 3/15000 | 405 |
| 71 |  | «Крым-2» - Малая Каменка | 1,5/7500 | 202,5 |
| 72 |  | «Северный подъезд Спасское - Лутовиново» - Бастыево | 0,5/2500 | 67,5 |
|  | ИТОГО | 16,5 | 2227,5 |
| Тельченское сельское поселение |  |
| 73 |  | «Анахино - Брагино» - Сосновый | 4,7/28800/ (А) | 29555 |  |
| 74 |  | «Болхов - Мценск» - Калинеево | 12/72000/ (А) | 11500 |  |
| 75 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Брагино - Анахино» - Кокуренково | 1,8/9400 | 231,3 |  |
| 76 |  | Анахино - Гуторово | 1,8/7200 | 243 |  |
|  | ИТОГО |  | 20,3 | 41529,3 |  |
|  | Чахинское сельское поселение |  |  |
| 77 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Чахино - Подбелевец | 3,8/19000 | 513 |  |
| 78 |  | «Чахино - Подбелевец» - Дмитриевка | 0,9/4500 | 121,5 |  |
| 79 |  | «Мценск-Чахино» - Афанасьевский | 1,5/5200 | 180 |  |
| 80 |  | Чахино - Подполовецкое | 1,3/6500 | 175,5 |  |
| 81 |  | Чахино - Пятово | 0,9/4500 | 121,5 |  |
| 82 |  | Пятово - Цыгановка | 1,9/ 9500 | 256,5 |  |
|  | ИТОГО | 10,3 | 1368 |  |
| Черемошенское сельское поселение |  |
| 83 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Черемошны- Севрюково | 5,7/28800 | 69,5 |
| 84 |  | Черемошны - Золотухино | 4,1/20100 | 553,3 |
| 85 |  | Севрюково - Журавинка | 2/10000 | 270 |
| 86 |  | Хабаровка - Петровское | 4/20000 | 540 |
|  | ИТОГО |  | 15,8 | 1432,8 |
|  | ВСЕГО |  | 241,6 | 184407,15 |

Раздел 4. Изготовление и установка дорожных знаков

| № п/п | Вид работ | Объем работ (шт) | Стоимость работ, т. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Изготовление и установка дорожных знаков и указателей | 100 | 200 |
|  | ИТОГО | 100 | 200 |

Раздел 5. Строительство и ремонт мостов и водопропускных труб

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Ремонт моста через реку Студенец в районе деревни Березуевка | 2000 |
| 2 | Установка водопропускной трубы в районе деревни Болгары | 30 |
| Аникановское сельское поселение |
| 3 | Строительство моста через реку Ока в районе поселка Ивановский | 5000 |
| 4 | Реконструкция моста через реку Ока в районе деревни Сторожевое (комиссионное обследование 9.12.11г- распоряжение от 6.12.11 №570-р) | 3800 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 5 | Строительство моста из комплекта ТММ через реку Зуша в районе деревни Миново | 800 |
| Подберезовское сельское поселение |
| 6 | Строительство моста через реку Чернь в районе деревни Михайлов Брод | 1000 |
|  | ИТОГО: | 12630 |

Раздел 6. Строительство и ремонт улиц в  населенных пунктах

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, кв. м (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Ремонт дорожного полотна | д. Верхнее Алябьво (ул. Мценская, ул. Полесская, ул. Якова Есипова) | 14000 (А) | 4956 |
| 2 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Верхнее Алябьво (ул. Садовая, ул. Совхозная, ул.Талызинская) | 12000 | 408 |
| 3 |  | д. Никольское | 4000 | 136 |
| 4 |  | д. Долгое | 4500 | 153 |
| 5 |  | д. Гладкое (ул. М. Горького) | 14400 | 490 |
|  | ИТОГО | 48900 | 6143 |
| Аникановское сельское поселение |
| 6 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Толмчево (ул.Береговая, ул.Лесная, ул.Липовая, ул. Пригородная,) | 7000 | 238 |
| 7 |  | д. Приволье | 1000 | 34 |
| 8 |  | д. Фарафоново (ул. Садовая, ул. Восточная) | 1500 | 51 |
| 9 |  | п. Красный | 2500 | 85 |
|  | ИТОГО | 12000 | 408 |
| Башкатовское сельское поселение |
| 10 | Ремонт дорожного полотна | д. Башкатово (ул. Почтовая) | 3200 (А) | 1132 |
| 11 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Чупахино | 4500 | 153 |
| 12 |  | д. Башкатово (ул.Школьная) | 2500 | 85 |
|  | ИТОГО | 10200 | 1370 |
| Воинское сельское поселение |
| 13 | Строительство дорожного полотна | д. Первый Воин (ул. Тургенева, ул. Дмитриева, ул. Калиникова, ул.Советская, ул. Тюленина, ул. Жукова, ул. Катукова) | 24800 (А) | 18600 |
| 14 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Железница (ул.Лесная, ул. Железнодорожная, ул.Дачная) | 8000 | 272 |
| 15 |  | д. Каменево | 6000 | 204 |
| 16 |  | д. Болотово (ул. Овражная) | 6000 | 204 |
| 17 |  | д. Третий Воин | 2800 | 95,2 |
| 18 |  | деревня Константиновка | 1200 | 40,8 |
| 19 |  | д. Сергиевское | 4800 | 163,2 |
| 20 |  | д. Азарово | 2000 | 68 |
| 21 |  | д. Слободка | 4000 | 136 |
| 22 |  | п. Мужицкий | 1600 | 54,4 |
| 23 |  | д. Смородинка | 1600 | 54,4 |
|  | ИТОГО | 62800 | 19688 |
| Высокинское сельское поселение |
| 24 | Строительство дорожного полотна | д. Высокое (ул.Школьная, проулок Солнечный) | 2000 (А) | 1500 |
| 25 |  | д. Мелынь (ул. Квартальная) | 1500 (А) | 1125 |
| 26 |  | д. Алешня (ул. Черемушки, ул. Полевая) | 3000 (А) | 2250 |
| 27 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | п. Полянки | 1500 | 51 |
| 28 |  | д. Подъяковлево | 1800 | 61,2 |
| 29 |  | п. Дмитриевский | 2400 | 81,6 |
| 30 |  | д. Елизаветинка | 1500 | 51 |
| 31 |  | п. Горбовский | 1500 | 51 |
| 32 |  | д. Мелынь (ул. Лесная, ул. Кожухова, ул. Луговая) | 6300 | 214,2 |
| 33 |  | д. Тросное | 4500 | 153 |
| 34 |  | д. Стрельниково | 2400 | 81,6 |
| 35 |  | д. Бугры | 2400 | 81,6 |
| 36 |  | д. Алешня (ул. Грекова) | 3300 | 112,2 |
| 37 |  | д. Богданово | 2400 | 81,6 |
| 38 |  | д. Горбунцово | 2400 | 81,6 |
| 39 |  | п. Братский | 1500 | 51 |
| 40 |  | п. Победа | 1500 | 51 |
| 41 |  | д. Хутор Одинок | 1500 | 51 |
|  | ИТОГО | 46400 | 5987,4 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 42 | Ремонт дорожного полотна | д. Глазуново (ул. Центральная, ул.Шереметьевская) | 18000 (А) | 6372 |
| 43 |  | д. Фроловка (ул. Мира) | 1000 (А) | 354 |
| 44 |  | д. Шашкино (ул. Молодежная) | 2000 (А) | 708 |
| 45 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Шашкино (ул. Матвеевская) | 8000 | 272 |
| 46 |  | деревня Карандаково | 14000 | 476 |
| 47 |  | д. Миново | 6000 | 204 |
| 48 |  | д. Глазуново (ул.Школьная, ул. Мира) | 7200 | 244,8 |
| 49 |  | деревня Кузнецовка (ул.Гриневская, ул. Бырдинская) | 14000 | 476 |
| 50 |  | д. Выскребенково | 2400 | 81,6 |
|  | ИТОГО | 75400 | 8914,4 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 52 | Ремонт дорожного полотна | село Отрадинское (ул. В. Семиохина, ул. Рабочая) | 10100 (А) | 6053,4 |
| 53 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | село Отрадинское (ул.. Привокзальная, ул. Совхозная, ул. Садовая, ул. Школьная, ул.Свеклобазовская, ул. Набережная, ул. Молодежная) | 31050 | 1055,7 |
|  | ИТОГО | 41150 | 7109,1 |
| Подберезовское сельское поселение |
| 54 | Строительство дорожного полотна | п. Казанский (ул.Полевая, ул.Казанская) | 8000 (А) | 6000 |
| 55 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Жилино (ул. Хлеборобов) | 400 | 13,6 |
| 56 |  | п Лужки | 4000 | 136 |
| 57 |  | д Гамаюново | 2000 | 68 |
| 58 |  | д Большое Лыково | 12000 | 408 |
| 59 |  | д Холодково | 12000 | 408 |
| 60 |  | д Гантюрево | 4000 | 136 |
| 61 |  | д Хальзево | 2400 | 82 |
| 62 |  | д Студенец | 1800 | 61 |
| 63 |  | д Ядрино | 8000 | 272 |
| 64 |  | д Михайлов Брод | 8000 | 272 |
| 65 |  | д Красная Горка | 4000 | 136 |
| 66 |  | д Подберезово ( до школы) | 100 | 5 |
| 67 | Устройство тротуара | д Жилино (ул. Хлеборобов) | 1200 | 1000 |
|  | ИТОГО | 67900 | 8997,6 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 68 | Текущий ремонт пересечения автодороги Малое Думчино - Головлево | 343 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,2/1200 (А) | 220 |
| 69 | Ремонт дорожного полотна | п Нововолковский (ул. Славянская, ул Заводская, ул. Сущенко) | 9060 (А) | 3206 |
| 70 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | п Нововолковский (ул. Лесная, ул Цветочная, ул. Дружбы) | 3000 | 102 |
| 71 |  | д Малое Думчино (ул. Светлая, ул. Стрелецкая) | 2800 | 95,2 |
| 72 |  | д Подмокрое (ул. Ясеневая) | 2100 | 71,4 |
|  | ИТОГО | 1730 | 3724,6 |
| Протасовское сельское поселение |
| 73 | Строительство дорожного полотна | д Сычи (ул. Центральная) | 3000 (А) | 2250 |
| 74 | Ремонт дорожного полотна | д Протасово (ул. Полянская) | 3000 (А) | 1062 |
| 75 |  | деревня Сычи (ул. Поселковая, ул.Ценральная) | 5000 (А) | 1770 |
| 76 |  | д Протасово (ул. ул Цветочная, ул. Колхозная) | 3200 (А) | 1132 |
| 77 |  | д Добрая Вода (ул. Молодежная, ул. Садовая) | 4800 (А) | 1699,2 |
|  | ИТОГО | 19000 | 7913,2 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 78 | Строительство дорожного полотна | с Спасское-Лутовиново (ул.Садовая, ул. Новая) | 5200 (А) | 3900 |
| 79 |  | д Большая Каменка (ул.Молодежная, ул. Лесная) | 5200 (А) | 3900 |
| 80 |  | д Бастыево (ул. Садовая) | 2000 (А) | 1500 |
| 81 |  | д Нижняя Зароща (ул. Мира, ул. Строителей, ул. Д.Соловьева, ул. Колхозная) | 12800 (А) | 9600 |
| 82 | Текущий ремонт участка дорожного покрытия | д. Нижняя Зароща (ул. Строителей) | 40 (Б) | 20 |
| 83 |  | д Большая Каменка (улица к КГЦ) | 2000 (А) | 1500 |
| 84 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Спасское-Лутовиново (ул.Цветочная) | 400 | 13,6 |
| 85 |  | д Большая Каменка (ул. Зеленая) | 1200 | 40,8 |
| 86 |  | д Верхняя Зароща (ул. Зарощинская, ул. Дачная, ул. Речная) | 10000 | 340 |
| 87 |  | п Заречье | 4800 | 163,2 |
| 88 |  | д Гущино (ул. Слободская, ул. Зеленая) | 4800 | 163,2 |
| 89 |  | д Катутищево | 6000 | 204 |
| 90 |  | д Бастыево (ул. Посадская) | 2400 | 81,6 |
|  | ИТОГО | 518000 | 20096,8 |
| Тельченское сельское поселение |
| 91 | Текущий ремонт дорожного полотна | с Тельчье (ул. Советская, ,ул. Комсомольская) | 12120 (А) | 6300 |
| 92 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Брагино (ул.Прудовая) | 3000 | 106 |
| 93 |  | д Кокуренково | 5400 | 183,6 |
| 94 |  | д Анахино (ул.Набережная) | 5000 | 170 |
| 95 |  | д Гуторово | 5000 | 170 |
|  | ИТОГО | 13000 | 1832 |
| Чахинское сельское поселение |
| 96 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Подбелевец (ул. Мира, ул.Школьная) | 15000 | 510 |
| 97 |  | д Чахино (ул.Подгорная) | 5000 | 170 |
| 98 |  | д Новоселки | 10000 | 340 |
| 99 |  | д Пятово | 3000 | 102 |
| 100 |  | д Подполовецкое | 3000 | 102 |
|  | ИТОГО | 33750 | 877,5 |
| Черемошенское сельское поселение |
| 101 |  | д Хабаровка (ул.Овражная) | 1450 | 49,2 |
| 102 |  | д Садовая | 3000 | 102 |
|  | ИТОГО | 1550 | 49,24 |
|  | ВСЕГО | 418810 | 93110,8 |

Раздел 7. Обустройство объектов дорожного сервиса

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ, т. руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 1 | Обустройство автобусного маршрута 2 остановками и 3 автобусными павильонами в деревне Волково | 400 |
|  | ВСЕГО | 400 |

Раздел 8. Обеспечение  безопасности дорожного движения

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в летний период и зимний период времени | 22950 |
|  | ВСЕГО | 22950 |
|  | ИТОГО по программе | 316852,95 |

Приложение № 3 к Решению

от 19 октября 2012 года №174

«О внесении изменений  в Решение

Мценского районного Совета народных депутатов

от 26.04.2012 № 107 «Об утверждении межмуниципальной программы «Строительство и

ремонт автомобильных дорог на 2012- 2030 гг.»

Приложение  4 к Межмуниципальной программе «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2030 годы»

Исполнение межмуниципальной программы  «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012 -2030 гг.»  в 2012 году

Раздел 1. Проектирование объектов строительства и ремонта дорог

| № п/п | Проектирование вида работ | Адрес объекта | Стоимость работ т. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Текущего ремонта дорожного полотна | проезды в д. Верхнее Алябьево | 60 |
| Аникановское сельское поселение |
| 2 | Строительства автомобильной дороги | а/д «Болхов-Мценск-Сторожевое» - п. Ивановский- д. Анахино»* | 1500 |
| Воинское сельское поселение |
| 3 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Железница | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 7 |
| 4 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Дворики | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 7 |
| 5 | Текущего ремонт дорожного полотна | деревня Первый Воин ( ул. Калиникова, ул. Советская, ул. Тюленина) | 60 |
| Высокинское сельское поселение |
| 6 | Текущего ремонт дорожного полотна | «Высокое – Знаменское» | 80 |
| 7 |  | деревня Знаменское | 60 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 8 | Строительства автомобильной дороги | «М - 2 «Крым (340 -341 км) - с. Отрадинское ** | 940 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 9 | Текущего ремонта дорожного полотна | Крым-2 - Малое Думчино | 85 |
| 10 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Малое Думчино | 343 км участка железной дороги Чернь - Орел | 10 |
| Протасовское сельское поселение |
| 11 | Текущего ремонта дорожного полотна | проезды в д. Протасово | 40 |
| 12 | Текущего ремонта дорожного полотна | проезды в д. Сычи | 40 |
| Тельченское сельское поселение |
| 13 | Текущего ремонт дорожного полотна | село Тельчье (ул. Садовая, ул. Мира) | 80 |
| 14 | Текущего ремонт дорожного полотна | Анахино - Брагино | 85 |
|  | Черемошенское сельское поселение |
| 15 | Ремонта дорожного полотна | село Черемошны (ул. Первомайская, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Молодежная) | 25 |
|  | ВСЕГО |  | 3079 |
|  | Бюджет Мценского района |  | 1757 |
|  | Бюджет сельских поселений |  | 382 |
|  | Внебюджетные средства |  | 940 |

* оплачено 500 тыс. руб. из бюджета района

**заказчиком по изготовлению проекта вступил ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский»

Раздел 2. Паспортизация автодорог и  оформление права муниципальной собственности

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности автодорог районного значения | 27 |
| 2 | Подготовка и заполнение информационных карт автомобильных дорог районного значения на бумажном и электронном носителе | 0,0 |
| 3 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности улично -дорожной сети населенных пунктов | 73 |
|  | ВСЕГО | 100 |

Раздел 3. Строительство и ремонт автодорог районного значения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, км /кв. м/ (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Нижнее Алябьево -Пашутино | 3,3 /16500 | 445,5 |
| Аникановское сельское поселение |
| 2 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Фарафоново-Жилинково | 5,5/27500 | 675 |
|  | Воинское сельское поселение |
| 3 | Ремонт подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Дворики | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,1/600 (А) | 296,72 |
| 4 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Второй Воин-Дворики - Железница | 2/10000 | 340 |
| Высокинское сельское поселение |
| 5 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Высокое - Кручь | 1/5000 (Щ) | 85 |
| 6 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Прогресс - Бараново | 0,2/100 (Щ) | 17 |
| 7 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Высокое-Подъяковлево | 0,3/1200(Щ) | 30 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги | Выскребенково - Дробышево | 0,5/2500 (Щ) | 42,5 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 9 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Отрадинское - Лисица | 1/5000 | 135 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 10 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Южный подъезд - Подмокрое | 0,2/600 | 28,00 |
|  |  | «Крым-2» - Шейно | 1,5/9000 | 195,00 |
| Протасовское сельское поселение |
| 11 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Сычи - Кобяково (участок овраг) | 0,2/800 | 86,15 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 12 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Нижняя Зароща - Сомово | 3/15000 | 405 |
| Тельченское сельское поселение |  |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги | Анахино - Брагино | 4,7/28200/ (А) | 5340 |  |
| 14 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Анахино - Брагино» - Сосновый | 0,3/1200/ (Щ) | 45 |  |
| 15 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Брагино - Анахино» - Кокуренково | 0,2/600 | 38,7 |  |
| Черемошенское сельское поселение |  |
| 16 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Черемошны- Севрюково | 0,3/1200 | 40,5 |
| 17 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Черемошны - Круглик | 2/10000 | 270 |
|  | ВСЕГО | 30,5/133800 | 8485,07 |
|  | Бюджет Мценского района | 390,60 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) | 5286,60 |
|  | Внебюджетные средства | 2807,87 |

Раздел 5. Строительство и ремонт мостов и водопропускных труб

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| Протасовское сельское поселение |
| 1 | Установка водопропускной трубы в районе поселка Кобяково | 50,35 |
| 2 | Установка водопропускной трубы в районе деревни Мелынь | 25,17 |
| 3 | Установка водопропускной трубы в районе поселка Гущенский | 25,17 |
| 4 | Установка водопропускной трубы в районе деревни Миново | 25,17 |
| 5 | Установка водопропускной трубы на а/д Нижняя Зароща-Верхняя Зароща | 25,17 |
| 6 | Установка водопропускной трубы на а/д Нижняя Зароща-Сомово | 25,17 |
| 7 | Установка водопропускной трубы на а/д Миново-Шашкино | 25,17 |
|  | ВСЕГО | 201,37 |
|  | Бюджет Мценского района | 75,51 |
|  | Бюджет сельских поселений | 125,86 |

Раздел 6. Строительство и ремонт улиц в  населенных пунктах

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, кв. м (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Верхнее Алябьяво (ул. Школьная) | 12000 | 408 |
| 2 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Гладкое (ул. Школьная, ул. Молодежная) | 14400 | 490 |
|  | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Болгары | 12000 | 408 |
|  | ИТОГО | 38400 | 1306 |
| Аникановское сельское поселение |
| 3 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Толмачево (ул. Центральная) | 7000 | 238 |
| 4 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Аниканово (ул. Школьная) | 200 | 34 |
| 5 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Счастливка | 750 | 24,5 |
| 6 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Фарафоново (ул. Раздольная) | 500 | 25 |
| 7 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Жилинково | 500 | 25 |
|  | ИТОГО | 8950 | 346,5 |
| Воинское сельское поселение |
| 8 | Ремонт подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Железница | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,1/600 (А) | 296,72 |
| 9 |  | д. Второй Воин | 6000 | 204 |
| 10 |  | д. Дворики | 3400 | 115,6 |
|  | ИТОГО | 10000 | 616,32 |
| Высокинское сельское поселение |
| 11 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с. Знаменское | 1500 | 51 |
| 12 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Кручь | 2400 | 81,6 |
| 13 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Соймоново | 2400 | 81,6 |
| 14 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Бараново | 3000 | 102 |
| 15 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Алешня (ул. Заречная) | 3300 | 112,2 |
| 16 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Мелынь (ул. Кожухова) | 300 | 30 |
|  | ИТОГО | 12900 | 458,4 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 17 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Шашкино (ул. Школьная) | 8000 | 272 |
| 18 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Фроловка (ул. Лесная) | 4000 | 135 |
|  | ИТОГО | 12000 | 407 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 19 | Ремонт дорожного полотна | село Отрадинское (ул. Призаводская) | 600(А) | 200 |
| 20 | Ремонт придомовых территорий | село Отрадинское (д. № 16, 17, 5, 11) | 31050 | 605,7 |
|  | ИТОГО | 31650 | 805,7 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 21 | Ремонт дорожного полотна | п Нововолковский (ул. Центральная) | 140 (А) | 50 |
| 22 | Ремонт дорожного полотна | д Волково (ул.Заречная, ул.Школьная) | 2100 | 50 |
| 23 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Волково (ул. Заводская) | 600 | 27,2 |
|  | ИТОГО | 2700 | 127,2 |
| Протасовское сельское поселение |
| 24 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Добрая Вода (ул. Правобережная) | 6000 | 204 |
| 25 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Протасово (ул. Молодежная) | 1200 | 40,8 |
| 26 | ИТОГО | 7200 | 244,8 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 27 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Сомово | 4800 | 163,2 |
| 28 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | п Гущинский | 8000 | 272 |
|  | ИТОГО | 22800 | 775,2 |
| Тельченское сельское поселение |
| 29 | Текущий ремонт дорожного полотна | с Тельчье (ул. Советская, ул. Мира,) | 12120 (А) | 4798 |
| 30 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Брагино (ул.Ветеранов, ул. Садовая,) | 6000 | 200 |
| 31 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Кокуренково | 6000 | 204 |
|  | ИТОГО | 24120 | 5308 |
| Чахинское сельское поселение |
| 32 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Подбелевец (ул.Горбатова, ул. Сеняевская) | 2250 | 76,5 |
| 33 |  | д Богданчики | 3000 | 102 |
|  | ИТОГО | 5250 | 178,5 |
| Черемошенское сельское поселение |
| 34 | Текущий ремонт дорожного полотна | с Черемошны (ул. Молодежная, ул Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Центральная) | 1509 (А) | 846,76 |
| 35 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Черемошны (ул. Октябрьская, ул.Садовая) | 1400 | 47,6 |
| 36 |  | д Хабаровка (ул.Овражная) | 350 | 12 |
|  | ИТОГО | 6259 | 1008,36 |
|  | ВСЕГО | 170219 | 9510,52 |
|  | Бюджет сельских поселений | 1393,17 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) | 5660 |
|  | Внебюджетные средства | 2457,35 |

Раздел 8. Обеспечение  безопасности дорожного движения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Предполагаемая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в зимний период | Автодороги общего пользования муниципального значения | 386,11 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в зимний период | улично-дорожная сеть в населенных пунктах | 810,98 |
|  | Итого |  | 1197,09 |
|  | Итого по программе |  | 22573,05 |
|  | Бюджет Мценского района |  | 2609,22 |
|  | Бюджет сельских поселений |  | 2785,01 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) |  | 11000 |
|  | Внебюджетные средства |  | 6178,82 |

Информация о ходе исполнения

межмуниципальной программы  «Строительство и ремонт

автомобильных дорог на 2012- 2030 гг.»

В соответствии с межмуниципальной программой «Строительство и ремонт автомобильных дорог в 2012-2030 годы», постановлением администрации Мценского района от 21.03.2012 № 190 «Об итогах по зимнему содержанию автодорог и задачах по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Мценского района на 2012 год» в текущем году были организованы мероприятия по строительству, ремонту автодорог на территории района.

Проведены публичные процедуры  на выполнение дорожных работ, по результатам которых выполнены работы по ремонту дорожного полотна с асфальтовым покрытием, протяженностью 8,75 км, из них 4,9 км дорог общего пользования муниципального значения и 3,85 улично-дорожной сети, общей стоимостью 11 000 тыс. руб. Данные мероприятия выполнены за счет    средств  Дорожного Фонда Орловской области, доля софинансирования бюджетов Мценского района, Тельченского и Черемошенского сельских поселений составила 110 тыс. руб. (1%).

Для выполнения работ по содержанию и ремонту автодорог управлением по муниципальному имуществу Мценского района заключено 7 договоров по грейдированию,  погрузке щебня, оказанию услуг экскаватора на сумму 234,34 тыс. руб.

Аналогичные договора заключены и администрациями  сельских апоселений на сумму 1393,17 тыс. руб.

Для оптимизации работ дорожной деятельности в текущем году также были организованы работы по изготовлению проектно-сметной документации на 15 объектах строительства и ремонта, общей стоимостью 3079 тыс. руб., из них бюджет Мценского района 1757 тыс. руб., бюджет сельских поселений 382 тыс. руб., внебюджетные источники 940 тыс. руб. (ЗАО «Сахарный комбинат»)

Таким образом, план строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Мценского района в 2012 году выполнен на 87 %.

По разделу «Проектирование объектов строительства и ремонта» работы  выполнены на 100 %. (из 9 запланированных мероприятий по изготовлению ПСД, выполнено 15, дополнительно  изготовлена ПСД на  ремонт улично-дорожной сети с. Верхнее Алябьево, д. Второй Воин, д. Протасово, д. Сычи, д. Знаменское и на ремонт автодороги «Высокое-Знаменское».)

По разделу «Строительство и ремонт автодорог районного значения»  выполнено из 21 запланированного объекта, работы проведены на 17 автодорогах (протяженностью 30,5 км (4,8 км асфальт, 25,7 км местный щебень), стоимостью 8485,07 тыс. руб.), что составляет 81 %.

По разделу «Строительство и ремонт мостов   и водопропускных труб»   выполнена по приобретению и установке водопропускных труб, что составляет на 50% от запланированных работ, однако до конца года  будет установлена труба в д. Миново.

По разделу «Строительство и ремонт улиц в населенных пунктах»  работы по ремонту и отсыпке дорог были запланированы на 23 объектах, по состоянию на 10.10.2012 проведено работ на   36 объектах. Отсыпано и отремонтировано 170219 м2 (48 км) дорожного полотна (14226 м2  (4 км)  – асфальт, 155993 м2 -  местный щебень (44,5 км).

По четырем направлениям Тельченском, Карандаковском и Спасско-Лутовиновском, Протасовском  работы остались не завершенными,  в частности на автодорогах «Миново-Шашкино», «Нижняя Зароща – Сомово»  и на улицах в населенных пунктах Брагино, Миново, Сомово,  Протасово, Добрая Вода  которые планируется закончить до конца года.

Общая стоимость работ в 2012 году в рамках исполнения программы составляет 22573,05 тыс. руб.

|  | Итого по программе | 22573,05 |
| --- | --- | --- |
|  | Бюджет Мценского района | 2609,22 |
|  | Бюджет сельских поселений | 2785,01 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) | 11000 |
|  | Внебюджетные средства | 6178,82 |

На основании  вышеизложенного и в целях корректировки межмуниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2030 гг.», уточнения направлений и  расходов денежных средств, с учетом исполненных мероприятий Программы в 2012 году  необходимо внести изменения  в Перспективный план дорожной деятельности на территории Мценского района, который является приложением №1 к межмуниципальной программе «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2030 гг.», изменения произведены методом исключения работ и объектов, на которых выполнены работы в текущем году и дополнением новых объектов, в связи с появлением таковых (обращения граждан, акты обследования, предписания и др.).

Также необходимо дополнить вышеуказанную программу приложением № 4 «Исполнение межмуниципальной программы  «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012 -2030 гг.»  в 2012 году», которое покажет динамику  выполнения программы.  При ежегодном формировании исполнения появиться возможность отслеживания выполнения работ и затрат.

Поскольку программа носит долгосрочный характер, а содержание и ремонт  автодорог местного значения производиться основной частью из местных материалов, которые со временем будут требовать  ремонта, так без ежегодной справке об  исполнении мероприятий в рамках Программы  не представляется возможным отследить динамику выполнения работ и освоения денежных средств.

Информация средствах, выделенных из бюджета района

на содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования на территории Мценского района

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грейдирование автодорог муниципального значения | 156,64 | 39,2 |
| 2 | Грейдирование УДС сельских поселений | 376,00 | 316,08 |
| 3 | Ремонт местными материалами автодорог муниципального значения | 390,36 | 9,15 |
| 4 | Ремонт местными материалами УДС | 648,00 | 6,17 |
| 5 | Зимнее содержание автодорог муниципального значения | 386,11 | 298,53 |
| 6 | Зимнее содержание УДС сельских поселений | 810,98 | 316,08 |
| 7 | Ремонт подъездных путей к железнодорожному переезду в д. Железница | 593,44 | 0,20 |
|  | ИТОГО | 33611,17 |  |

Информация о проведении ремонта автодорог

за счет сред Дорожного Фонда Орловской области

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость, тыс. руб. | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автодороги «Анахино-Брагино» | 5340,00 | 4,70 |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Чермошны | 861,91 | 1,53 |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Тельчье * | 4798,09 | 2,33 |
|  | ИТОГО | 11000,00 |  |

Информация об изготовлении ПСД

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автодороги «Анахино-Брагино» | 85,00 |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Чермошны | 25,00 |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Тельчье | 80,00 |
| 4 | Ремонт подъездных путей к железнодорожному переезду в д. Железница | 14,00 |
| 5 | Ремонт подъездных путей к железнодорожному переезду в д. Малое Думчино | 10,00 |
| 6 | Строительство "Высокое - Знаменское" | 80,00 |
| 7 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Верхнее Алябьево | 60,00 |
| 8 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Первый Воин | 60,00 |
| 9 | Ремонт улично-дорожной сети д. Сычи | 60,00 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги "М-2 Крым -М.Думчино" | 85,00 |
| 11 | Ремонт улично-дорожной сети д. Знаменское | 60,00 |
| 12 | Ремонт УДС д. Протасово | 60,00 |
| 13 | Строительство а/д «Болхов-Мценск-Сторожевое» - п. Ивановский- д. Анахино» | 1500,00 |
| 14 | Строительство а/д «М-2 "Крым" (340-341 км) – с. Отрадинское»* | 940,00 |
|  | ИТОГО | 3079 |
|  | Бюджет Мценского района | 1757 |
|  | Бюджет сельских поселений | 382 |
|  | Внебюджетные средства | 940 |

*заказчиком по изготовлению проекта вступил ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский»

Информация о средствах запланированных

на осуществление деятельности в рамках Программы

в 2013 году

| Содержание, ремонт, строительство | 2013 год | 2014-2030 годы* |
| --- | --- | --- |
|  | Дорожный Фонд Орловской области, млн. руб. | Бюджет Мценского района, млн. руб. | Внебюджетные средства, млн. руб. | Дорожный Фонд Орловской области, млн. руб. | Бюджет Мценского района, млн. руб. | Внебюджетные средства, млн. руб. |
| Автомобильные общего пользования районного значения | 8,8 | 1,952 | 2,5 | 15 | 1,95 | 2,5 |
| Улично-дорожная сеть сельских поселений | 10,4 | 1,539 | 1,5 | 4,2 | 1,15 | 1,5 |

И.о. начальника отдела ДХ и Т

Е.А. Корнева