МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012 - 2030 гг.»

г. Мценск, 2012

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Межмуниципальная программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2030 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 06.12.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 №257 -ФЗ «Об автомобильнах дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерациии и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", соглашения о межмуниципальном сотрудничестве от 01.01. 2012 между администрацией Мценского района и администрациями сельских поселений Мценского района по вопросам развития дорожного хозяйства и транспорта. |
| Заказчик Программы | Администрация Мценского района Орловской области Администрации сельских поселений Мценского района |
| Разработчик Программы | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование единого транспортного пространства Мценского района Орловской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам района и социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах. Задачи: - определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог района и сельских поселений; - совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования; - обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта; - совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах района, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам; - соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров; - обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2030 годы 1 этап: 2012-2013 годы: - совершенствование нормативной базы в отношении дорожной деятельности на территории района и сельских поселений; - определение оптимальных механизмов содержания сети автомобильных автодорог и улично-дорожной сети; - создание муниципальной дорожной службы с передачей ей функций заказчика по строительству, ремонту и содержанию местных автодорог; - уточнение перечня автомобильных дорог районного значения; - формирования перечней автодорог в сельских поселениях; - паспортизация автодорог местного значения; - участие в освоении средств, полученных из регионального дорожного фонда, а также по подпрограмме «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной инфраструктуры России в 2010-2015 гг.» 2 этап: 2014-2030 годы: - обеспечение нормированного финансирования содержания автомобильных дорог районного значения и улично-дорожной сети сельских поселений; - участие в освоении средств, полученных из регионального дорожного фонда, а также по подпрограмме «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной инфраструктуры России в 2010-2015 гг.» |
| Участники Программы | Администрация Мценского района, администрации сельских поселений, организации транспортной инфраструктуры, а также сельскохозяйственные и промышленные предприятия |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 338613,14 тыс. руб. Возможные источники финансирования: - средства регионального дорожного фонда; - средства бюджета Мценского района; -средства бюджетов сельских поселений; - средства инвесторов; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по дорогам общего пользования Мценского района и дальнейшее развитие транспортной сети уличных дорог |
| Система контроля исполнения Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: первый заместитель главы администрации Мценского района, администрации сельских поселений, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района, финансовый отдел администрации района, Управление по муниципальному имуществу Мценского района |

1.Общие положения

Социально-экономическое развитие Мценского района тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей муниципальной политики должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги.

Организация дорожной деятельности в отношении районных автодорог и инженерных сооружений содержит в себе ряд функций и муниципальных услуг.

Функции:

1) формирование и ведение перечня автодорог районного значения;

2) формирование муниципального заказа на строительство и содержание автомобильных дорог;

3) обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах районного значения.

Услуги:

1) выдача разрешений на осуществление жизненно необходимых транспортных перевозок в период ограничения движения грузового транспорта по местным автомобильным дорогам;

2) выдача разрешения на осуществление перевозок тяжеловесных грузов.

Основу дорожной сети на территории района составляют автодороги федерального значения протяженностью 29,4 км и  21 автодорога регионального значения общей протяженностью 227,556 км, которые являются основными транспортными артериями, связывающими 61 населенный пункт (23,3%) с населением 14496 человек (75,5%) поселений с районным и областным центром. 49 населенных пунктов (18,3%) с населением 2784 человек (14,5 %) обеспечиваются связью с региональными и федеральной автодорогами по районным автомобильным дорогам с твердым покрытием. 99 населенных пунктов с населением более 16000 человек (83,76%) обслуживаются автобусами в межмуниципальном и междугородном  сообщении.

152 населенных пункта с населением 1921 человек (10%) круглогодичной связью с автомобильными дорогами с твердым покрытием не обеспечены.

На территории Мценского района имеется:

| Виды дорог | Протяженность (км) | % от общей протяженности |
| --- | --- | --- |
| Федеральные | 29,4 | 2,1 |
| Областные и межмуниципальные | 213,4 | 15,3 |
| Районные, из них: - оформленные в собственность - бесхозные | 712,08 | 51,1 |
|  | 411,96 |  |
|  | 300,84 |  |
| Поселковые (улично-дорожная сеть), из них: - оформленные в собственность - бесхозные | 422,5 | 30,3 |
|  | 0 |  |
|  | 422,5 |  |
| Итого: | 1393,1 | 100,0 |

всего до 1,4 тыс. км автомобильных дорог.

По состоянию на 01.01.2012 в муниципальном образовании Мценский район находится   712,08 км  автомобильных дорог общего пользования, из которых 174,53 км) имеют усовершенствованный тип покрытия и 537,55 км являются грунтовыми дорогами.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств.

Следует отметить, что роль дорог не сводится только к движению по ним грузов и пассажиров. В условиях рыночной экономики, когда к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых скорость доставки грузов "от двери до двери" и уменьшение числа перевозок, развитию дорог должно уделяться первостепенное значение.

С 2008 года в районе реализовывалась межмуниципальная программа строительства и ремонта дорог, ежегодно утверждаемая администрацией района.

За период реализации программы построено 58,2 км щебеночных автодорог, отремонтировано 19,1 км автодорог, были  заасфальтированы улицы, ведущие к школам в с. Подбелевец, в с. Тельчье, в с. Спасское - Лутовиново, а также дворовые площадки по ул. Полесская в с. Верхнее Алябьево. В д. Аниканово до школы была построена щебеночная дорога.

Благодаря строительству дорог двойного назначения удалось реализовать совместные с инвесторами ЗАО «Орелсельпром», ООО «Отрадаагроинвест», ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» отсыпку 58 км автодорог местным щебнем до деревень В. Зароща, Калинеево, Н. Алябьево, Волково, Лужки, Подъяковлево и др., а также улицы в  В. Алябьево, Брагино, Тельчье, Подбелевец, Высокое, Сычи, Казанский и другие.

В 2011 году инвестиции в дорожную отрасль на территории района достигли своего максимума и составили более 75 млн. рублей (диаграмма №3). Реконструирован «Северный подъезд к г. Мценск», построена трех километровая асфальтовая автодорога в д. Волково с мостом через р. Мцыня, полностью проложено новое асфальтовое покрытие в с. Спасское-Лутовиново по ул. Никольской с установкой дорожных знаков, с разметкой, с тротуаром и уличным освещением. По бетонной автодороге до д. Зеленая Роща проложено шестиметровое асфальтовое покрытие с ремонтом обочин и отсыпкой откосов.

Обеспеченность населенных пунктов и населения района

автодорогами с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2012 года

| Сельские поселения | Федеральной и региональными автодорогами | Районными автодорогами | Не обеспечены круглогодичной связью |
| --- | --- | --- | --- |
|  | н.п. | % | чел. % | н.п. | % | чел. % | н.п. | % | чел. % |
| Алябьевское | 5 | 21,7 | 88,4 | 3 | 13 | 1,7 | 15 | 65,3 | 9,9 |
| Аникановское | 4 | 21 | 51,5 | 7 | 36,9 | 38,6 | 8 | 42,1 | 10,9 |
| Башкактовское | 5 | 20,8 | 81,2 | 1 | 4,2 | 8,7 | 18 | 75 | 10,1 |
| Воинское | 3 | 16,7 | 70,5 | 7 | 38,9 | 21,7 | 8 | 44,4 | 7,8 |
| Высокинское | 6 | 24 | 78,5 | 4 | 16 | 10,6 | 15 | 60 | 10,9 |
| Карандаковское | 5 | 23,8 | 80 | 1 | 4,8 | 1,6 | 15 | 71,4 | 18,4 |
| Отрадинское | 1 | 11,1 | 96,4 | 3 | 33,3 | 2,5 | 5 | 55,6 | 1,1 |
| Подберезовское | 4 | 25 | 69,9 | 6 | 37,5 | 21,2 | 6 | 37,5 | 8,9 |
| Подмокринское | 4 | 36,3 | 39,3 | 4 | 36,3 | 53,6 | 3 | 27,2 | 7,1 |
| Протасовское | 6 | 46,2 | 96 | - | - | - | 7 | 53,8 | 4 |
| С. Лутовиновское | 6 | 23,1 | 73 | 4 | 15,4 | 12,6 | 16 | 61,5 | 14,4 |
| Тельченское | 3 | 10,3 | 72,8 | 6 | 20,7 | 23,6 | 20 | 68,9 | 3,6 |
| Чахинское | 5 | 29,4 | 75,1 | 3 | 17,7 | 18,7 | 9 | 52,9 | 16,2 |
| Черемошенское | 4 | 36,3 | 84,5 | - | - | - | 7 | 63,7 | 15,5 |
| ЗА РАЙОН | 61 | 23,3 | 75,5 | 49 | 18,7 | 14,5 | 152 | 58 | 10 |

Наименьшую доступность, с точки зрения количества автодорог с твердым покрытием до населенных пунктов, имеют Карандаковское, Чахинское, Черемошенское и  Спасско-Лутовиновское  сельские поселения.

Наиболее заселенными населенными пунктами, не имеющими подъезда с твердым покрытием, являются Никольское, Жилинково, Чупахино, Болотово, Железница, Вороново, Кузнецовка, Миново, Нечаевский,  Большое Лыково,  Меркулово, Гущино, Подполовецкое, Пятово, Круглик. В данных населенных пунктах проживают более 650 человек (3,4% населения района) и обеспечение их подъездом с твердым покрытием позволит выйти на среднерайонный показатель - 93,4%.

3. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является формирование единого транспортного пространства Мценского  района Орловской  области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам района и социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах.

Задачами настоящей программы являются:

- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог района и сельских поселений;

- совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования;

- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта;

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах района, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам;

- соблюдение интересов пользователей автомобильных  дорог,  сокращение  времени доставки грузов и пассажиров;

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение  аварийности на автодорогах.

4. Сроки и этапы реализации программы

Программой предусматривается реализация мероприятий в два этапа:

1 этап (2012-2013 годы):

- совершенствование нормативной базы в отношении дорожной деятельности на территории района и сельских поселений;

- определение оптимальных механизмов содержания сети автомобильных автодорог и улично-дорожной сети;

- создание муниципальной дорожной службы и отдела администрации с правами юридического лица с передачей ему функций заказчика по строительству, ремонту и содержанию местных автодорог;

- уточнение перечня автомобильных дорог районного значения;

- формирования перечней автодорог в сельских поселениях;

- паспортизация автодорог местного значения;

- ремонт местных автомобильных автодорог, отсыпка дорог из местного и приобретенного дорожного материала;

- участие в освоении средств, полученных из регионального дорожного фонда, а также по подпрограмме «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной инфраструктуры России в 2010-2015 гг.»

2 этап (2014-2030 годы):

- обеспечение нормированного финансирования содержания автомобильных дорог районного значения и улично-дорожной сети сельских поселений, также строительство (реконструкция, ремонт) местных автодорог по муниципальному заданию;

- участие в освоении средств, полученных из регионального дорожного фонда, а также по подпрограмме «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной инфраструктуры России в 2010-2015 гг.»

5. Финансирование и механизм реализации Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как средства бюджетов различных уровней, а также средства от реализации инвестиционных соглашений и внебюджетные источники.

# Для определения общей потребности в строительстве (реконструкции, ремонте) местных автодорог в соответствии с распоряжением администрации района на основании предложений органов местного самоуправления сельских поселений сформирован перспективный план дорожной деятельности на территории Мценского района (приложение №1 к настоящей Программе).

Программа является стратегией развития сети автодорог и с учетом перспективного плана дорожной деятельности на территории Мценского района реализуется путем ежегодного утверждения администрацией района плана мероприятий по выполнению настоящей программы (далее - ежегодный план), а также через региональную межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области», другие региональные и федеральные программы. В ежегодный план включаются как организационные мероприятия по реализации этапов программы, так и мероприятия по строительству (реконструкции, ремонту) местных автодорог.

# План на 2013 год и последующие года - не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому. Подготовку проекта ежегодного плана осуществляет отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации района (далее - Отдел).

# В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований на дорожную деятельность из регионального Дорожного фонда администрация района ежегодно на текущий год принимает распоряжение «Об организации дорожных работ за счет средств Дорожного Фонда Орловской области»

# В целях включения автодорог и транспортных сооружений районного значения в ежегодный план Отдел готовит обоснованные предложения главе администрации района и после их согласования, но не позднее 1 июня года, предшествующему планируемому, организует подготовку необходимой проектно-сметной документации.

# Объекты транспортной инфраструктуры района, на строительство (реконструкцию, ремонт) которых имеется проектно-сметная документация, подлежат включению в ежегодный план.

# Включение в ежегодный план финансирования мероприятий, направленных на изготовление технических и кадастровых  паспортов и оформление права собственности объектов транспортной инфраструктуры, приемку бесхозяйных объектов в муниципальную собственность района и других мероприятий, связанных с управлением имуществом, Управление по муниципальному имуществу Мценского района (далее Управление) направляет до 1 сентября года, предшествующему планируемому, письменную заявку в Отдел с указанием наименования объектов и расчета (обоснования) стоимости необходимых мероприятий.

# Формирование мероприятий ежегодного плана по улично-дорожной сети населенных пунктов осуществляется Отделом в соответствии с соглашениями о межмуниципальном сотрудничестве на основании предложений администраций сельских поселений, представленных по следующим направлениям:

# - мероприятия по паспортизации объектов улично-дорожной сети (автодорог местного значения) и по оформлению права муниципальной собственности на вновь построенные или бесхозяйные объекты за счет средств бюджета сельского поселения;

# - мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети за счет средств бюджета сельского поселения;

# - строительство (реконструкция, ремонт) объектов улично-дорожной сети (автодорог местного значения) с использованием средств субсидий из регионального дорожного фонда;

# Предложения администраций сельских поселений в  план на 2013 год и далее - не позднее 20 мая  года, предшествующего планируемому.

# На основании предложений администраций сельских поселений и в целях включения объектов улично-дорожной сети сельских поселений в ежегодный план Отдел готовит обоснованные предложения главе администрации района и после их согласования, но не позднее 15 июня года, предшествующему планируемому, направляет в администрации сельских поселений предложения по организации подготовки необходимой проектно-сметной документации.

# В целях своевременной подготовки проекта постановления администрации об утверждении ежегодного плана администрации сельских поселений на основании предложений по подготовке проектно-сметной документации предоставляют в Отдел до 20 июля года, предшествующего планируемому, следующие документы:

- предложения по включению в ежегодный план мероприятий, финансируемых из бюджета сельских поселений, с приложением копии сметной документации или утвержденным расчетом стоимости;

- заявка на предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (приложение 2 к настоящей Программе), с приложением в двух экземплярах заверенных копий: ведомости дефектов (приложение 3 к настоящей Программе), проектно-сметной документации, гарантийного письма о софинансировании строительства (реконструкции, ремонта) в объеме, определенным для предоставления субсидий муниципальным образованиям из регионального дорожного фонда.

# Отдел, в соответствии с требованиями нормативно-правового акта Правительства Орловской области, формирует сводную заявку на получение субсидий из регионального дорожного фонда, проводит её согласование с финансовым отделом, отделом по экономике и торговле и после утверждения главой администрации района, но не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому, организует её направление в Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

# После утверждения распределения средств регионального дорожного фонда и направления в администрацию Мценского района уведомления о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый год финансовый отдел администрации района в двухдневный срок направляет уведомления в Отдел, Управление и соответствующие сельские поселения.

# Реализация районных мероприятий ежегодного плана осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Мценского района, мероприятия сельских поселений реализуются в порядке, установленном соответствующими постановлениями администраций сельских поселений.

# Для реализации мероприятий, связанных с межбюджетными отношениями органами местного самоуправления заключаются соглашения о предоставлении субсидий за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджетам муниципальных образований.

## Основанием для организации и проведения органами местного самоуправления сельских поселений размещения заказов на выполнение работ и оказание услуг в строительстве объектов являются:

## - утвержденная Правительством Орловской области соответствующая Программа, предусматривающая финансирование соответствующего объекта муниципальной собственности;

## - соглашение с администрацией Мценского района;

## - наличие лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации сельского поселения финансовым отделом администрации Мценского района.

Предполагается финансирование мероприятий программы из бюджетов всех уровней в соответствии с Таблицей 1. Для ежегодного финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, до 1 ноября текущего года на очередной год Отделом готовиться и выноситься на рассмотрение Мценского районного Совета народных депутатов изменения в Таблицу №1 в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

Таблица 1

| Содержание, ремонт, строительство | 2012 год | 2013-2030 годы* |
| --- | --- | --- |
|  | Дорожный Фонд Орловской области, млн. руб. | Бюджет Мценского района, млн. руб. | Внебюджетные средства, млн. руб. | Дорожный Фонд Орловской области, млн. руб. | Бюджет Мценского района, млн. руб. | Внебюджетные средства, млн. руб. |
| Автомобильные общего пользования районного значения | 12 | 0,95 | 1,5 | 12 | 0,95 | 1,5 |
| Улично-дорожная сеть сельских поселений | 5 | 1,15 | 0,5 | 5 | 1,15 | 0,5 |

*Ежегодно

Всего по программе предполагается финансирование строительства и ремонта более 240 объектов дорожного хозяйства. В ходе реализации программы предполагается построить, отремонтировать и отсыпать местным щебнем 267 км  автомобильных дорог общего пользования районного значения и более 140 км улиц населенных пунктов.

Конкретное финансирование определяется решениями о бюджете района и соответствующих сельских поселений, а также ежегодным планом по реализации настоящей программы.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

| Показатель | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | Процентов | 7,1 | 17,6 | 21,5 | 42,4 |
| Доля обеспеченности населения Мценского района автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | Процентов | 91,5 | 92,7 | 94,2 | 97,3 |
| Доля отремонтированной улично-дорожной сети населенных пунктов отношении которых произведен ремонт | Процентов | 8 | 20 | 35 | 55,3 |

7. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется первым заместителем главы администрации Мценского района. Координационными органами по реализации настоящей программы являются отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации района, Управление по муниципальному имуществу Мценского района, финансовый отдел и администрации сельских поселений.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий.  Корректировка может  состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основных показателей.

Приложение  1 к Межмуниципальной программе «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2030 годы

Перспективный план

дорожной деятельности на территории Мценского района

Раздел 1. Проектирование объектов строительства и ремонта дорог

| № п/п | Проектирование вида работ | Адрес объекта | Стоимость работ т. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Строительства автомобильной дороги сооруж | Верхнее Алябьево - Гладкое | 970 |
| Аникановское сельское поселение |
| 2 | Строительства автомобильной дороги | а/д « (Болхов - Мценск) - Сторожевое» - Анахино | 1500 |
| 3 | Строительства моста | река Ока в районе поселка Ивановский | 400 |
| 4 | Реконструкции моста | река Ока в районе деревни Сторожевое | 300 |
| Воинское сельское поселение |
| 5 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Железница | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 7 |
| 6 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Дворики | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 7 |
| 7 | Текущего ремонта дорожного полотна | Крым-2 - Малое Думчино | 85 |
| 8 | Строительства дорожного полотна | деревня Первый Воин (ул. Тургенева, ул. Дмитриева, ул. Калиникова, ул.Советская, ул. Тюленина, ул. Жукова, ул. Катукова) | 200 |
| Высокинское сельское поселение |
| 9 | Строительства дорожного полотна | деревня Высокое (ул.Школьная, проулок Солнечный) | 50 |
| 10 |  | деревня Мелынь (ул. Квартальная) | 30 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 11 | Ремонта дорожного полотна | деревня Глазуново (ул. Центральная, ул.Шереметьевская) | 50 |
| 12 | Строительство моста | река Зуша в районе деревни Миново | 300 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 13 | Строительства автомобильной дороги | «М - 2 «Крым (340 -341 км) - с. Отрадинское | 1000 |
| 14 | Ремонта дорожного полотна | село Отрадинское (ул. В. Семиохина, ул. Рабочая) | 100 |
| Подберезовское сельское поселение |
| 15 | Строительства дорожного полотна | поселок Казанский (ул.Полевая, ул.Казанская) | 100 |
| 16 | Строительство моста | река Чернь в районе деревни Михайлов Брод | 100 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 17 | Строительства дорожного полотна | село Спасское-Лутовиново (ул.Садовая, ул. Новая) | 100 |
| Тельченское сельское поселение |
| 18 | Строительства дорожного полотна | село Тельчье (ул. Садовая, ул. Мира, ул. Советская, ул. Комсомольская) | 210 |
| 19 | Текущий ремонт дорожного полотна | Анахино - Брагино | 85 |
| 20 | Ремонта дорожного полотна | «Болхов - Мценск» - Калинеево | 345 |
|  | Черемошенское сельское поселение |
| 21 | Ремонта дорожного полотна | село Черемошны (ул. Первомайская, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Молодежная) | 18,7 |
|  | ВСЕГО |  | 5957,7 |

Раздел 2. Паспортизация автодорог и  оформление права муниципальной собственности и

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности автодорог районного значения | 1550 |
| 2 | Подготовка и заполнение информационных карт автомобильных дорог районного значения на бумажном и электронном носителе | 100 |
| 3 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности улично -дорожной сети населенных пунктов | 1500 |
|  | ВСЕГО | 3150 |

Раздел 3. Строительство и ремонт автодорог районного значения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, км /кв. м/ (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Строительство автомобильной дороги сооруж | Верхнее Алябьево - Гладкое | 8,4/50400/ (А) | 35280 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги | Верхнее Алябьево -Березуевка | 10/60000/ (А) | 17700 |
| 3 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Нижнее Алябьево -Пашутино | 3,3 /16500 | 445,5 |
| 4 |  | Кислино - Большое Теплое | 5/25000 | 665 |
| 5 |  | Зеленый Дубок - Наречье | 4,5 /22500 | 606,5 |
| 6 |  | Гладкое - Никольское | 1,5/7500 | 203,5 |
| 7 |  | Гладкое - Долгое | 1,5 /7500 | 203,5 |
|  | ИТОГО | 34,2 | 55104 |
| Аникановское сельское поселение |
| 8 | Строительство автомобильной дороги | «Мценск-Сторожевое» - Ивановский-Анахино | 5 /27000 (А) | 30000 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги | «Мценск - Сторожевое» - Приволье | 3 /15000 (Щ) | 255 |
| 10 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Мценск - Сторожевое» - Серебряный | 2/10000 | 270 |
| 11 |  | Фарафоново-Жилинково | 5,5/27500 | 675 |
|  | ИТОГО | 15,5 | 32200 |
| Башкатовское сельское поселение |
| 12 | Ремонт дорожного полотна | Апальково - Городище | 7/35000 | 945 |
| 13 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Апальково - Чупахино | 1,2/6000 | 204 |
|  | ИТОГО | 8,2 | 1149 |
|  | Воинское сельское поселение |
| 14 | Ремонт подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Дворики | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,1/600 (А) | 296,72 |
| 15 |  | Первый Воин - Третий Воин-Овчух | 6,3/31500 (А) | 11151 |
| 16 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Второй Воин-Дворики - Железница | 2/10000 | 340 |
| 17 |  | «Крым-2» - Сергиевское | 2/10000 | 340 |
| 18 |  | «Крым-2» - Болотово | 1/4000 | 135 |
|  | ИТОГО | 11,4 | 12262,72 |
| Высокинское сельское поселение |
| 19 | Строительство автомобильной дороги | Высокое - Знаменское | 4,5/27000/ (А) | 16865 |
| 20 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Высокое - Полянки | 1/5000 | 135 |
| 21 |  | а/д (Мценск - Мелынь) - Тросное | 1,5/6000 | 170 |
| 22 |  | Алешня - Горбунцово | 9/45000 | 1215 |
| 23 |  | Горбунцово - Хутор Одинок | 0,5/2500 | 70,2 |
| 24 |  | Бугры - Братский | 5/25000 | 675 |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  | Саймоново - Елизаветинка - Дмитриевский | 7,5/35000 | 945 |
| 27 |  | Соймоново - Горбовский | 2,5/10000 | 270 |
| 28 |  | Алешня - Богданово | 5/25000 | 675 |
| 29 |  | «Алешня - Горбунцово» - Победа | 2/10000 | 270 |
| 30 |  | «Высокое - Прогресс» Хаустово | 2,5/10000 | 270 |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги | Высокое - Кручь | 4,5/22500 (Щ) | 382,5 |
| 32 |  | Прогресс - Бараново | 5/25000 (Щ) | 425 |
|  |  | Тросное - Бараново | 2/10000 (Щ) | 1700 |
| 33 |  | «Высокое - Прогресс» Стрельниково | 1,5/6000 | 145 |
|  | ИТОГО | 53 | 23267,7 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 34 | Ремонт автомобильной дороги | Выскребенково - Дробышево | 0,5/2500 (Щ) | 42,5 |
| 35 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Шашкино - Миново | 1,5/7500 | 210,5 |
| 36 |  | Глинское - Нечаевский | 1,2/4800 | 162 |
| 37 |  | Карандаково - Вороново | 1,8/7200 | 243 |
| 38 |  | Фроловка – Кузнецовка | 2/10000 | 270 |
| 39 |  | «Глазуново - Бабенково» Сомово - Морозовский | 4,7/20000 | 540 |
|  | ИТОГО |  | 11,7 | 1468 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 40 | Строительство автомобильной дороги и водопропускных сооружений в объезд 2с. Отрадинское | «М - 2 «Крым (340 -341 км) - с. Отрадинское | 3/18000/(А) | 35000 |
| 41 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Отрадинское - Лисица | 1/5000 | 135 |
| 42 |  | Лисица - Буравленки - Нарышкино | 7,9/32000 | 820 |
| 43 |  | «Крым 2» - Старая Отрада | 1,8/7200 | 243 |
|  | ИТОГО |  | 13,7 | 36198 |
| Подберезовское сельское поселение |
| 44 | Ремонт автомобильной дороги | Мценск - Красный Борец | 0,6/3600/ (А) | 1062 |
| 45 |  | «Мценск - Новосиль» - Гантюрево | 0,9/4500 | 76,5 |
| 46 |  | Гантюрево - Чичерино - Красная Горка - Михайлов Брод | 4,5/22500 | 382,5 |
| 47 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Мценск - Новосиль» - Лужки | 0,4/2000 | 54 |
| 48 |  | «Мценск - Новосиль» - Большое Лыково | 2,5/12500 | 337,5 |
| 49 |  | «Мценск - Новосиль» - Гамаюново | 3,5/17500 | 471,5 |
| 50 |  | Подберезово - Студенец - Хальзево | 7,8/32000 | 1131 |
| 51 |  | «Крым-2» - Холодково | 0,5/ 2000 | 67,5 |
|  | ИТОГО | 20,7 | 3582,5 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 52 | Текущий ремонт автомобильной дороги | «Крым 2» - Малое Думчино | 6/36000/ (А) | 6231 |
| 53 | Ремонт дорожного полотна | «Крым-2» - Волково | 0,7/3500/ (А) | 1239 |
| 54 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Южный подъезд - Подмокрое | 1,5/7500 | 202,5 |
| 55 |  | «Крым-2» - Шейно | 4,1/22500 | 563,5 |
| 56 |  | Свобода - Шейно | 2/10000 | 270 |
| 57 |  | Зеленая Роща - Большое Думчино | 1,5/7500 | 202,5 |
|  | ИТОГО | 15,8 | 8708,5 |
| Протасовское сельское поселение |
| 58 | Ремонт автомобильной дороги | Сычи - Малая Круглица | 5/30000/ (А) | 18750 |
| 59 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Сычи - Кобяково (участок овраг) | 3/15000 | 405 |
| 60 |  | Протасово - Большая Круглица | 1,5/7500 | 202,5 |
|  | ИТОГО | 9,5 | 19357,5 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 61 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Спасское Лутовиново - Передовик | 1,5/7500 | 202,5 |
| 62 |  | Спасское Лутовиново - Меркулово | 5/25000 | 675 |
| 63 |  | Спасское Лутовиново - Гущино | 0,5/2500 | 67,5 |
| 64 |  | Большая Каменка - Кренино | 2,5/12500 | 337,5 |
| 65 |  | Гущино - Катушищево | 2/10000 | 270 |
| 66 |  | Нижняя Зароща - Сомово | 3/15000 | 405 |
| 67 |  | Нижняя Зароща - Заречье | 3/15000 | 405 |
| 68 |  | «Крым-2» - Малая Каменка | 1,5/7500 | 202,5 |
| 69 |  | «Северный подъезд Спасское - Лутовиново» - Бастыево | 0,5/2500 | 67,5 |
|  | ИТОГО | 19,5 | 2632,5 |
| Тельченское сельское поселение |  |
| 70 | Ремонт автомобильной дороги | Анахино - Брагино | 5/30000/ (А) | 6174 |  |
| 71 |  | «Анахино - Брагино» - Сосновый | 5/30000/ (А) | 30000 |  |
| 72 |  | «Болхов - Мценск» - Калинеево | 12/72000/ (А) | 11500 |  |
| 73 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Брагино - Анахино» - Кокуренково | 2/10000 | 270 |  |
| 74 |  | Анахино - Гуторово | 1,8/7200 | 243 |  |
|  | ИТОГО |  | 25,8 | 48187 |  |
|  | Чахинское сельское поселение |  |  |
| 75 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Чахино - Подбелевец | 3,8/19000 | 513 |  |
| 76 |  | «Чахино - Подбелевец» - Дмитриевка | 0,9/4500 | 121,5 |  |
| 77 |  | «Мценск-Чахино» - Афанасьевский | 1,5/5200 | 180 |  |
| 78 |  | Чахино - Подполовецкое | 1,3/6500 | 175,5 |  |
| 79 |  | Чахино - Пятово | 0,9/4500 | 121,5 |  |
| 80 |  | Пятово - Цыгановка | 1,9/ 9500 | 256,5 |  |
|  | ИТОГО | 10,3 | 1368 |  |
| Черемошенское сельское поселение |  |
| 81 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Черемошны- Севрюково | 6/30000 | 810 |
| 82 |  | Черемошны - Круглик | 2/10000 | 270 |
| 83 |  | Черемошны - Золотухино | 4,1/20100 | 553,3 |
| 84 |  | Севрюково - Журавинка | 2/10000 | 270 |
| 85 |  | Хабаровка - Петровское | 4/20000 | 540 |
|  | ИТОГО |  | 18,1 | 2443,3 |
|  | ВСЕГО |  | 267,7 км | 192824,72 |

Раздел 4. Изготовление и установка дорожных знаков

| № п/п | Вид работ | Объем работ (шт) | Стоимость работ, т. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Изготовление и установка дорожных знаков и указателей | 100 | 200 |
|  | ИТОГО | 100 | 200 |

Раздел 5. Строительство и ремонт мостов и водопропускных труб

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Ремонт моста через реку Студенец в районе деревни Березуевка | 2000 |
| 2 | Установка водопропускной трубы в районе деревни Болгары | 30 |
| Аникановское сельское поселение |
| 3 | Строительство моста через реку Ока в районе поселка Ивановский | 5000 |
| 4 | Реконструкция моста через реку Ока в районе деревни Сторожевое (комиссионное обследование 9.12.11г- распоряжение от 6.12.11 №570-р) | 3800 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 5 | Строительство моста из комплекта ТММ через реку Зуша в районе деревни Миново | 800 |
| 6 | Установка водопропускной трубы в районе деревни Миново | 30 |
| Подберезовское сельское поселение |
| 7 | Строительство моста через реку Чернь в районе деревни Михайлов Брод | 1000 |
| Протасовское сельское поселение |
| 8 | Установка водопропускной трубы в районе поселка Кобяково | 30 |
|  | ИТОГО: | 12690 |

Раздел 6. Строительство и ремонт улиц в  населенных пунктах

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, кв. м (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Ремонт дорожного полотна | д. Верхнее Алябьво (ул. Мценская, ул. Полесская, ул. Якова Есипова) | 14000 (А) | 4956 |
| 2 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Верхнее Алябьво (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Совхозная, ул.Талызинская) | 12000 | 408 |
| 3 |  | д. Болгары | 12000 | 408 |
| 4 |  | д. Никольское | 4000 | 136 |
| 5 |  | д. Долгое | 4500 | 153 |
| 6 |  | д. Гладкое (ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. М. Горького) | 14400 | 490 |
|  | ИТОГО | 60900 | 6551 |
| Аникановское сельское поселение |
| 7 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Толмчево (ул.Береговая, ул.Лесная, ул.Липовая, ул. Пригородная, ул. Центральная) | 7000 | 238 |
| 8 |  | д. Приволье | 1000 | 34 |
| 9 |  | д. Счастливка | 750 | 24,5 |
| 10 |  | д. Фарафоново (ул. Садовая, ул. Восточная) | 1500 | 51 |
| 11 |  | п. Красный | 2500 | 85 |
|  | ИТОГО | 12750 | 432,5 |
| Башкатовское сельское поселение |
| 12 | Ремонт дорожного полотна | д. Башкатово (ул. Почтовая) | 3200 (А) | 1132 |
| 13 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Чупахино | 4500 | 153 |
| 14 |  | д. Башкатово (ул.Школьная) | 2500 | 85 |
|  | ИТОГО | 10200 | 1370 |
| Воинское сельское поселение |
| 15 | Ремонт подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Железница | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,1/600 (А) | 296,72 |
| 16 | Строительство дорожного полотна | д. Первый Воин (ул. Тургенева, ул. Дмитриева, ул. Калиникова, ул.Советская, ул. Тюленина, ул. Жукова, ул. Катукова) | 24800 (А) | 18600 |
| 17 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Железница (ул.Лесная, ул. Железнодорожная, ул.Дачная) | 8000 | 272 |
| 18 |  | д. Каменево | 6000 | 204 |
| 19 |  | д. Второй Воин | 6000 | 204 |
| 20 |  | д. Болотово (ул. Овражная) | 6000 | 204 |
| 21 |  | д. Третий Воин | 2800 | 95,2 |
| 22 |  | деревня Константиновка | 1200 | 40,8 |
| 23 |  | д. Дворики | 3400 | 115,6 |
| 24 |  | д. Сергиевское | 4800 | 163,2 |
| 25 |  | д. Азарово | 2000 | 68 |
| 26 |  | д. Слободка | 4000 | 136 |
| 27 |  | п. Мужицкий | 1600 | 54,4 |
| 28 |  | д. Смородинка | 1600 | 54,4 |
|  | ИТОГО | 72200 | 20508,32 |
| Высокинское сельское поселение |
| 29 | Строительство дорожного полотна | д. Высокое (ул.Школьная, проулок Солнечный) | 2000 (А) | 1500 |
| 30 |  | д. Мелынь (ул. Квартальная) | 1500 (А) | 1125 |
| 31 |  | д. Алешня (ул. Черемушки, ул. Полевая) | 3000 (А) | 2250 |
| 32 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с. Знаменское | 1500 | 51 |
| 33 |  | п. Полянки | 1500 | 51 |
| 34 |  | д. Подъяковлево | 1800 | 61,2 |
| 35 |  | д. Кручь | 2400 | 81,6 |
| 36 |  | п. Дмитриевский | 2400 | 81,6 |
| 37 |  | д. Елизаветинка | 1500 | 51 |
| 38 |  | п. Горбовский | 1500 | 51 |
| 39 |  | д. Соймоново | 2400 | 81,6 |
| 40 |  | д. Мелынь (ул. Лесная, ул. Кожухова, ул. Луговая) | 6300 | 214,2 |
| 41 |  | д. Тросное | 4500 | 153 |
| 42 |  | д. Стрельниково | 2400 | 81,6 |
| 43 |  | д. Бараново | 3000 | 102 |
| 44 |  | д. Бугры | 2400 | 81,6 |
| 45 |  | д. Алешня (ул. Заречная, ул. Грекова) | 3300 | 112,2 |
| 46 |  | д. Богданово | 2400 | 81,6 |
| 47 |  | д. Горбунцово | 2400 | 81,6 |
| 48 |  | п. Братский | 1500 | 51 |
| 49 |  | п. Победа | 1500 | 51 |
| 50 |  | д. Хутор Одинок | 1500 | 51 |
|  | ИТОГО | 52700 | 6445,8 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 51 | Ремонт дорожного полотна | д. Глазуново (ул. Центральная, ул.Шереметьевская) | 18000 (А) | 6372 |
| 52 |  | д. Фроловка (ул. Мира) | 1000 (А) | 354 |
| 53 |  | д. Шашкино (ул. Молодежная) | 2000 (А) | 708 |
| 54 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Шашкино (ул. Матвеевская, ул. Школьная,) | 8000 | 272 |
| 55 |  | деревня Карандаково | 14000 | 476 |
| 56 |  | д. Фроловка (ул. Лесная) | 4000 | 135 |
| 57 |  | д. Миново | 6000 | 204 |
| 58 |  | д. Глазуново (ул.Школьная, ул. Мира) | 7200 | 244,8 |
| 59 |  | деревня Кузнецовка (ул.Гриневская, ул. Бырдинская) | 14000 | 476 |
| 60 |  | д. Выскребенково | 2400 | 81,6 |
|  | ИТОГО | 76600 | 9321,4 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 61 | Ремонт дорожного полотна | село Отрадинское (ул. В. Семиохина, ул. Рабочая) | 10100 (А) | 6053,4 |
| 62 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | село Отрадинское (ул.. Привокзальная, ул. Совхозная, ул. Садовая, ул. Школьная, ул.Свеклобазовская, ул. Набережная, ул. Молодежная) | 31050 | 1055,7 |
|  | ИТОГО | 41150 | 7109,1 |
| Подберезовское сельское поселение |
| 63 | Строительство дорожного полотна | п. Казанский (ул.Полевая, ул.Казанская) | 8000 (А) | 6000 |
| 64 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Жилино (ул. Хлеборобов) | 400 | 13,6 |
| 65 |  | п Лужки | 4000 | 136 |
| 66 |  | д Гамаюново | 2000 | 68 |
| 67 |  | д Большое Лыково | 12000 | 408 |
| 68 |  | д Холодково | 12000 | 408 |
| 69 |  | д Гантюрево | 4000 | 136 |
| 70 |  | д Хальзево | 2400 | 82 |
| 71 |  | д Студенец | 1800 | 61 |
| 72 |  | д Ядрино | 8000 | 272 |
| 73 |  | д Михайлов Брод | 8000 | 272 |
| 74 |  | д Красная Горка | 4000 | 136 |
| 75 |  | д Подберезово ( до школы) | 100 | 5 |
| 76 | Устройство тротуара | д Жилино (ул. Хлеборобов) | 1200 | 1000 |
|  | ИТОГО | 67900 | 8997,6 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 77 | Текущий ремонт пересечения автодороги Малое Думчино - Головлево | 343 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,2/1200 (А) | 220 |
| 78 | Ремонт дорожного полотна | п Нововолковский (ул. Славянская, ул Заводская, ул. Сущенко, ул. Центральная) | 9200 (А) | 3256 |
| 79 | Ремонт дорожного полотна | д Волково (ул.Заречная, ул.Школьная) | 2100 | 300 |
| 80 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | п Нововолковский (ул. Лесная, ул Цветочная, ул. Дружбы) | 3000 | 102 |
| 81 |  | д Малое Думчино (ул. Светлая, ул. Стрелецкая) | 2800 | 95,2 |
| 82 |  | д Подмокрое (ул. Ясеневая) | 2100 | 71,4 |
| 83 |  | д Волково (ул. Заводская) | 800 | 27,2 |
|  | ИТОГО | 20000 | 3851,8 |
| Протасовское сельское поселение |
| 84 | Строительство дорожного полотна | д Сычи (ул. Центральная) | 3000 (А) | 2250 |
| 85 | Ремонт дорожного полотна | д Протасово (ул. Полянская) | 3000 (А) | 1062 |
| 86 |  | деревня Сычи (ул. Поселковая, ул.Ценральная) | 5000 (А) | 1770 |
| 87 |  | д Протасово (ул. ул Цветочная, ул. Колхозная) | 3200 (А) | 1132 |
| 88 |  | д Добрая Вода (ул. Молодежная, ул. Садовая) | 4800 (А) | 1699,2 |
| 89 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Добрая Вода (ул. Правобережная) | 6000 | 204 |
| 90 |  | д Протасово (ул. Молодежная) | 1200 | 40,8 |
| 91 | ИТОГО | 26200 | 8158 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 92 | Строительство дорожного полотна | с Спасское-Лутовиново (ул.Садовая, ул. Новая) | 5200 (А) | 3900 |
| 93 |  | д Большая Каменка (ул.Молодежная, ул. Лесная) | 5200 (А) | 3900 |
| 94 |  | д Бастыево (ул. Садовая) | 2000 (А) | 1500 |
| 95 |  | д Нижняя Зароща (ул. Мира, ул. Строителей, ул. Д.Соловьева, ул. Колхозная) | 12800 (А) | 9600 |
| 96 | Текущий ремонт участка дорожного покрытия | д. Нижняя Зароща (ул. Строителей) | 40 (Б) | 20 |
| 97 |  | д Большая Каменка (улица к КГЦ) | 2000 (А) | 1500 |
| 98 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Спасское-Лутовиново (ул.Цветочная) | 400 | 13,6 |
| 99 |  | д Большая Каменка (ул. Зеленая) | 1200 | 40,8 |
| 100 |  | д Верхняя Зароща (ул. Зарощинская, ул. Дачная, ул. Речная) | 10000 | 340 |
| 101 |  | п Заречье | 4800 | 163,2 |
| 102 |  | д Сомово | 4800 | 163,2 |
| 103 |  | д Гущино (ул. Слободская, ул. Зеленая) | 4800 | 163,2 |
| 104 |  | д Катутищево | 6000 | 204 |
| 105 |  | п Гущинский | 8000 | 272 |
| 106 |  | д Бастыево (ул. Посадская) | 2400 | 81,6 |
|  | ИТОГО | 67600 | 20341,6 |
| Тельченское сельское поселение |
| 107 | Текущий ремонт дорожного полотна | с Тельчье (ул. Советская, ул. Мира, ул. Комсомольская) | 12120 (А) | 6300 |
| 108 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Брагино (ул.Ветеранов, ул. Садовая, ул.Прудовая) | 9000 | 306 |
| 109 |  | д Кокуренково | 6000 | 204 |
| 110 |  | д Анахино (ул.Набережная) | 5000 | 170 |
| 111 |  | д Гуторово | 5000 | 170 |
|  | ИТОГО | 37120 | 7140 |
| Чахинское сельское поселение |
| 112 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Подбелевец (ул.Горбатова, ул. Мира, ул.Школьная) | 15000 | 510 |
| 113 |  | д Чахино (ул.Подгорная) | 5000 | 170 |
| 114 |  | д Новоселки | 10000 | 340 |
| 115 |  | д Пятово | 3000 | 102 |
| 116 |  | д Подполовецкое | 3000 | 102 |
| 117 |  | д Богданчики | 3000 | 102 |
|  | ИТОГО | 39000 | 1056 |
| Черемошенское сельское поселение |
| 118 | Текущий ремонт дорожного полотна | с Черемошны (ул. Молодежная, ул Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Центральная) | 1509 (А) | 846,76 |
| 119 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Черемошны (ул.Октябрьская, ул.Садовая) | 1400 | 47,6 |
| 120 |  | д Хабаровка (ул.Овражная) | 1800 | 61,2 |
| 121 |  | д Садовая | 3000 | 102 |
|  | ИТОГО | 4709 | 1057,6 |
|  | ВСЕГО | 589029 | 102440,72 |

Раздел 7. Обустройство объектов дорожного сервиса

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ, т. руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 1 | Обустройство автобусного маршрута 2 остановками и 3 автобусными павильонами в деревне Волково | 400 |
|  | ВСЕГО | 400 |

Раздел 8. Обеспечение  безопасности дорожного движения

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в летний период и зимний период времени | 22950 |
|  | ВСЕГО | 22950 |
|  | ИТОГО по программе | 338613,14 |

Приложение  2 к Межмуниципальной программе «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2030 годы

Заявка

на предоставление субсидии

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения

Прошу предоставить ___________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

субсидию на реализацию проекта _____________________________________

(наименование проекта)

в размере _____________________ ( ___________________________) рублей.

(сумма)				(прописью)

1. Краткая характеристика объекта:

| № п/п | Наименование объекта (улицы) | Протяжённость м.п./ м2 | Стоимость объекта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет Орловской области | местный бюджет, в том числе за счёт сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |

2. Краткое описание проекта: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Доля участия _______________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

в финансировании мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения  развитию и модернизации улично-дорожной сети составляет_________________ (___________________________) рублей.

(сумма)				(прописью)

Глава

Сельского поселения __________________       /_______________/

(подпись)		         (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение  3 к Межмуниципальной программе «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2015 годы

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

____________________________

(наименование муниципального образования)

___________ /__________________/

(подпись)		(расшифровка подписи)

«____» ________________ 201__ г.

Ведомость дефектов

Наименование объекта (улицы): __________________________________

| № п/п | Граница участка от ________ до ________ | Протяженность, м | Состояние элементов существую- щей дороги (дефекты) | Намечаемые виды работ по устранению дефектов* | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм.* | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*Отразить виды работ по устранению дефектов: 
покрытие из асфальтобетона – м2;

покрытие из гравийно-песчаной смеси (щебеночной смеси) – м2/м3;

выравнивающие слои из асфальтобетона – м2 /т, толщина слоя – м;

выравнивающие и подстилающие слои – из гравийно-песчаной (щебеночной смеси) – м2/м3, толщина слоя – м;

искусственные сооружения: мосты – длина и габарит моста, трубы – отверстие в м, количество звеньев шт/м3;

кюветы, канавы, лотки – пм/м3;

обочины – м2/м3

Составил:

(ведомость дефектов составляется комиссионно представителями органа местного самоуправления (службы муниципального заказчика)

Приложение  4 к Межмуниципальной программе «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012-2030 годы»

Исполнение межмуниципальной программы  «Строительство и ремонт автомобильных дорог на 2012 -2030 гг.»  в 2012 году

Раздел 1. Проектирование объектов строительства и ремонта дорог

| № п/п | Проектирование вида работ | Адрес объекта | Стоимость работ т. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Текущего ремонта дорожного полотна | проезды в д. Верхнее Алябьево | 60 |
| Аникановское сельское поселение |
| 2 | Строительства автомобильной дороги | а/д «Болхов-Мценск-Сторожевое» - п. Ивановский- д. Анахино»* | 1500 |
| Воинское сельское поселение |
| 3 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Железница | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 7 |
| 4 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Дворики | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 7 |
| 5 | Текущего ремонт дорожного полотна | деревня Первый Воин ( ул. Калиникова, ул. Советская, ул. Тюленина) | 60 |
| Высокинское сельское поселение |
| 6 | Текущего ремонт дорожного полотна | «Высокое – Знаменское» | 80 |
| 7 |  | деревня Знаменское | 60 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 8 | Строительства автомобильной дороги | «М - 2 «Крым (340 -341 км) - с. Отрадинское ** | 940 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 9 | Текущего ремонта дорожного полотна | Крым-2 - Малое Думчино | 85 |
| 10 | Ремонта подъезда к ж/д переезду в д. Малое Думчино | 343 км участка железной дороги Чернь - Орел | 10 |
| Протасовское сельское поселение |
| 11 | Текущего ремонта дорожного полотна | проезды в д. Протасово | 40 |
| 12 | Текущего ремонта дорожного полотна | проезды в д. Сычи | 40 |
| Тельченское сельское поселение |
| 13 | Текущего ремонт дорожного полотна | село Тельчье (ул. Садовая, ул. Мира) | 80 |
| 14 | Текущего ремонт дорожного полотна | Анахино - Брагино | 85 |
|  | Черемошенское сельское поселение |
| 15 | Ремонта дорожного полотна | село Черемошны (ул. Первомайская, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Молодежная) | 25 |
|  | ВСЕГО |  | 3079 |
|  | Бюджет Мценского района |  | 1757 |
|  | Бюджет сельских поселений |  | 382 |
|  | Внебюджетные средства |  | 940 |

* оплачено 500 тыс. руб. из бюджета района

**заказчиком по изготовлению проекта вступил ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский»

Раздел 2. Паспортизация автодорог и  оформление права муниципальной собственности

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности автодорог районного значения | 27 |
| 2 | Подготовка и заполнение информационных карт автомобильных дорог районного значения на бумажном и электронном носителе | 0,0 |
| 3 | Паспортизация автодорог и оформление права собственности улично -дорожной сети населенных пунктов | 73 |
|  | ВСЕГО | 100 |

Раздел 3. Строительство и ремонт автодорог районного значения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, км /кв. м/ (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алябьевское сельское поселение |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Нижнее Алябьево -Пашутино | 3,3 /16500 | 445,5 |
| Аникановское сельское поселение |
| 2 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Фарафоново-Жилинково | 5,5/27500 | 675 |
|  | Воинское сельское поселение |
| 3 | Ремонт подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Дворики | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,1/600 (А) | 296,72 |
| 4 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Второй Воин-Дворики - Железница | 2/10000 | 340 |
| Высокинское сельское поселение |
| 5 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Высокое - Кручь | 1/5000 (Щ) | 85 |
| 6 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Прогресс - Бараново | 0,2/100 (Щ) | 17 |
| 7 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Высокое-Подъяковлево | 0,3/1200(Щ) | 30 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги | Выскребенково - Дробышево | 0,5/2500 (Щ) | 42,5 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 9 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Отрадинское - Лисица | 1/5000 | 135 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 10 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Южный подъезд - Подмокрое | 0,2/600 | 28,00 |
|  |  | «Крым-2» - Шейно | 1,5/9000 | 195,00 |
| Протасовское сельское поселение |
| 11 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Сычи - Кобяково (участок овраг) | 0,2/800 | 86,15 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 12 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Нижняя Зароща - Сомово | 3/15000 | 405 |
| Тельченское сельское поселение |  |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги | Анахино - Брагино | 4,7/28200/ (А) | 5340 |  |
| 14 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Анахино - Брагино» - Сосновый | 0,3/1200/ (Щ) | 45 |  |
| 15 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | «Брагино - Анахино» - Кокуренково | 0,2/600 | 38,7 |  |
| Черемошенское сельское поселение |  |
| 16 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Черемошны- Севрюково | 0,3/1200 | 40,5 |
| 17 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | Черемошны - Круглик | 2/10000 | 270 |
|  | ВСЕГО | 30,5/133800 | 8485,07 |
|  | Бюджет Мценского района | 390,60 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) | 5286,60 |
|  | Внебюджетные средства | 2807,87 |

Раздел 5. Строительство и ремонт мостов и водопропускных труб

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| Протасовское сельское поселение |
| 1 | Установка водопропускной трубы в районе поселка Кобяково | 50,35 |
| 2 | Установка водопропускной трубы в районе деревни Мелынь | 25,17 |
| 3 | Установка водопропускной трубы в районе поселка Гущенский | 25,17 |
| 4 | Установка водопропускной трубы в районе деревни Миново | 25,17 |
| 5 | Установка водопропускной трубы на а/д Нижняя Зароща-Верхняя Зароща | 25,17 |
| 6 | Установка водопропускной трубы на а/д Нижняя Зароща-Сомово | 25,17 |
| 7 | Установка водопропускной трубы на а/д Миново-Шашкино | 25,17 |
|  | ВСЕГО | 201,37 |
|  | Бюджет Мценского района | 75,51 |
|  | Бюджет сельских поселений | 125,86 |

Раздел 6. Строительство и ремонт улиц в  населенных пунктах

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, кв. м (материал) | Стоимость работ, т. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Верхнее Алябьяво (ул. Школьная) | 12000 | 408 |
| 2 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Гладкое (ул. Школьная, ул. Молодежная) | 14400 | 490 |
|  | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Болгары | 12000 | 408 |
|  | ИТОГО | 38400 | 1306 |
| Аникановское сельское поселение |
| 3 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Толмачево (ул. Центральная) | 7000 | 238 |
| 4 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Аниканово (ул. Школьная) | 200 | 34 |
| 5 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Счастливка | 750 | 24,5 |
| 6 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Фарафоново (ул. Раздольная) | 500 | 25 |
| 7 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Жилинково | 500 | 25 |
|  | ИТОГО | 8950 | 346,5 |
| Воинское сельское поселение |
| 8 | Ремонт подъезда к ж/д переезду в д. Железница со стороны д. Железница | 349 км участка железной дороги Чернь - Орел | 0,1/600 (А) | 296,72 |
| 9 |  | д. Второй Воин | 6000 | 204 |
| 10 |  | д. Дворики | 3400 | 115,6 |
|  | ИТОГО | 10000 | 616,32 |
| Высокинское сельское поселение |
| 11 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с. Знаменское | 1500 | 51 |
| 12 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Кручь | 2400 | 81,6 |
| 13 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Соймоново | 2400 | 81,6 |
| 14 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Бараново | 3000 | 102 |
| 15 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Алешня (ул. Заречная) | 3300 | 112,2 |
| 16 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Мелынь (ул. Кожухова) | 300 | 30 |
|  | ИТОГО | 12900 | 458,4 |
| Карандаковское сельское поселение |
| 17 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Шашкино (ул. Школьная) | 8000 | 272 |
| 18 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д. Фроловка (ул. Лесная) | 4000 | 135 |
|  | ИТОГО | 12000 | 407 |
| Отрадинское сельское поселение |
| 19 | Ремонт дорожного полотна | село Отрадинское (ул. Призаводская) | 600(А) | 200 |
| 20 | Ремонт придомовых территорий | село Отрадинское (д. № 16, 17, 5, 11) | 31050 | 605,7 |
|  | ИТОГО | 31650 | 805,7 |
| Подмокринское сельское поселение |
| 21 | Ремонт дорожного полотна | п Нововолковский (ул. Центральная) | 140 (А) | 50 |
| 22 | Ремонт дорожного полотна | д Волково (ул.Заречная, ул.Школьная) | 2100 | 50 |
| 23 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Волково (ул. Заводская) | 600 | 27,2 |
|  | ИТОГО | 2700 | 127,2 |
| Протасовское сельское поселение |
| 24 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Добрая Вода (ул. Правобережная) | 6000 | 204 |
| 25 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Протасово (ул. Молодежная) | 1200 | 40,8 |
| 26 | ИТОГО | 7200 | 244,8 |
| Спасско - Лутовиновское сельское поселение |
| 27 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Сомово | 4800 | 163,2 |
| 28 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | п Гущинский | 8000 | 272 |
|  | ИТОГО | 22800 | 775,2 |
| Тельченское сельское поселение |
| 29 | Текущий ремонт дорожного полотна | с Тельчье (ул. Советская, ул. Мира,) | 12120 (А) | 4798 |
| 30 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Брагино (ул.Ветеранов, ул. Садовая,) | 6000 | 200 |
| 31 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | д Кокуренково | 6000 | 204 |
|  | ИТОГО | 24120 | 5308 |
| Чахинское сельское поселение |
| 32 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Подбелевец (ул.Горбатова, ул. Сеняевская) | 2250 | 76,5 |
| 33 |  | д Богданчики | 3000 | 102 |
|  | ИТОГО | 5250 | 178,5 |
| Черемошенское сельское поселение |
| 34 | Текущий ремонт дорожного полотна | с Черемошны (ул. Молодежная, ул Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Центральная) | 1509 (А) | 846,76 |
| 35 | Отсыпка дорожного полотна из местного щебня | с Черемошны (ул. Октябрьская, ул.Садовая) | 1400 | 47,6 |
| 36 |  | д Хабаровка (ул.Овражная) | 350 | 12 |
|  | ИТОГО | 6259 | 1008,36 |
|  | ВСЕГО | 170219 | 9510,52 |
|  | Бюджет сельских поселений | 1393,17 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) | 5660 |
|  | Внебюджетные средства | 2457,35 |

Раздел 8. Обеспечение  безопасности дорожного движения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Предполагаемая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в зимний период | Автодороги общего пользования муниципального значения | 386,11 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в зимний период | улично-дорожная сеть в населенных пунктах | 810,98 |
|  | Итого |  | 1197,09 |
|  | Итого по программе |  | 22573,05 |
|  | Бюджет Мценского района |  | 2609,22 |
|  | Бюджет сельских поселений |  | 2785,01 |
|  | Бюджет Орловской области (Дорожный Фонд) |  | 11000 |
|  | Внебюджетные средства |  | 6178,82 |