**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

13.03.2015 г. № 182

г. Мценск

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей на территории Мценского района в 2015-2018 годах»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг», постановления Правительства Орловской области от 13.11.2012 № 415 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 523 «О федеральной целевой программе «Преодоление последствий радиационной аварии на период до 2015 года», постановлением Правительства Орловской области от 04.12.2013 № 411 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», Уставом Мценского района, постановлением администрации Мценского района от 31.10.2013 № 859 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, контроля за ходом исполнения и оценки эффективности муниципальных программ Мценского района» администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей на территории Мценского района в 2015-2018 годах» согласно приложению.

2. Главному специалисту отдела информационных технологий администрации Мценского района Д. Ю. Егорычеву разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Мценского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина.

Глава Мценского района И. А. Грачев

Приложение к постановлению

администрации Мценского района

от «13» марта 2015 № 182

ПРОГРАММА

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей на территории Мценского района в 2015-2018»

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей на территории Мценского района в 2015-2018 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей на территории Мценского района в 2015-2018 годах» (далее-программа) |
| Основание для разработки программы | -Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;  -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Орловской области от 04.12.2013 № 411 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;  - Постановление Правительства Орловской области от 13.11.2012 № 415 «об утверждении государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» |
| Заказчик программы | Администрация Мценского района |
| Разработчик программы | Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района; |
| Исполнитель программы | Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района;  -отдел архитектуры администрации Мценского района; |
| Цели и задачи прграммы | -увеличение уровня социальной и инженерной благоустроенности на земельных участках, выделяемых бесплатно семьям, имеющим трех и более детей;  - осуществление мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, определенных действующим законодательством, в том числе семей, имеющих право пользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий;  -повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов населению на территории Мценского района; |
| Ожидаемые показатели программы | Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей к концу 2018 года до 100% |
| Сроки реализации программы | Реализация программы запланирована на 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составит 14250,320 тысяч рублей.  Общая сумма расходов на финансирование Программы составит:  2015 год — 3188,500 тысяч рублей, из них:  - федеральный бюджет — 1765,800 тыс. руб.;  - областной бюджет — 552,600 тыс. руб.;  - бюджет Мценского района — 458,810 тыс руб.;  2017 год — 3439,200 тысяч рублей, из них:  - федеральный бюджет — 781,650 тыс. руб.;  - областной бюджет — 1129,050 тыс. руб.;  - бюджет Мценского района — 1528,500 тыс руб.;  2018 год — 4248,810 тысяч рублей, из них:  - федеральный бюджет — 1036,800 тыс. руб.;  - областной бюджет — 1494,600 тыс. руб.;  - бюджет Мценского района — 17, тыс руб.; |
| В том числе по направлению затрат | Капитальные вложения -14250,320 тысяч рублей |
| Ожидаемый конечный результат | - создание необходимых условий для комфортного проживания семей, имеющих трех и более детей;  - вовлечение в оборот земельных участков, выделенных семьям, имеющим трех и более детей;  -повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Поддержка многодетных семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением в жилищной политике Российской Федерации.

Одним из приоритетов государственной жилищной политики является реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». В соответствии со стратегией социально-экономического развития орловской области, определяемой государственной программой Орловской области «Обеспечение условий формирования комфортной среды проживания в Орловской области» в части обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых для семей имеющих трех и более детей, полномочиями, определяемыми Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мценского района реализуются мероприятия по обеспечению земельными участками семей, имеющим трех и более детей на бесплатной основе.

В настоящее время для обеспечения данной категории граждан земельными участками под жилищное строительство сформировано около 180 земельных участков общей площадью более 308,2 га.

Представляемые земельные участки не обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой более чем на 50 %. В первую очередь необходимо выполнить работы по газификации, строительству водопроводных сетей.

Реализация мероприятий по инженерному обустройству земельных участков будет являться для семей имеющих трех и более детей хорошим стимулом для дальнейшего жилищного строительства.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы, сроки и

этапы ее реализации

Целью программы является стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей.

Цель программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», стратегии социально-экономического развития Орловской области, Мценского района.

Для достижения цели программы необходимо решение задачи обеспечения инженерной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям.

Целевые показатели (индикаторы) программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей на территории Мценского района в 2015-2018 годах»

Основными задачами программы являются:

1. Определение комплекса мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков.

2. Установление источников финансирования мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков;

3. Определение объема и очередности выделения бюджетных средств на мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков.

4. Определение сроков и ответственного исполнителя реализации программных мероприятий.

Программа носит краткосрочный характер и устанавливает сроки по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в 2015-2018 годах.

Раздел 3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий

Реализацию мероприятий продпрограммы предлагается осуществить в 2014-2018 годах в четыре этапа:

1 этап — 2015 год;

2 этап — 2016 год;

3 этап — 2017 год;

4 этап — 2018 год.

Каждый этап будет разбит по видам работ, обеспечивающих в комплексе непрерывность решения проблемы:

1) разработка необходимой проектно-сметной документации;

2) получение заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации;

3) строительство инженерной инфраструктуры.

Итоговым целевым значением реализации программных мероприятий является 100% обеспеченность земельных участков, выделяемых семьям имеющим трех и более детей газоснабжением, водоснабжением.

Раздел 4. Механизм реализации программы и координация

программных мероприятий.

1. Реализацию программы обеспечивают отдел коммунального хозяйства и отдел архитектуры администрации Мценского района. Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района.

2. В функции отдела архитектуры администрации Мценского района входит:

1) подготовка проектно-сметной документации на объект строительства инженерной инфраструктуры;

2) получение заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект строительства инженерной инфраструктуры.

3. В функции отдела коммунального хозяйства администрации Мценского рай она входит:

1) согласование и утверждение до 1 апреля ежегодного плана реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков;

2) размещение и проведение публичных процедур на проведение работ по строительству инфраструктуры:

3) заключение договоров на выполнение работ по строительству инфраструктуры с подрядной организацией;

4) координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности;

5) формирование отчетности о реализации программы, подготовка ежегодного доклада об исполнении программы с оценкой достижения плановых показателей.

6) подготовка предложений по корректировке программы в установленном порядке. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников финансирования.

4. Реализация программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной цели.

Раздел 5. Оценка эффективности реализаций программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных бюджетных средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности не целевого использования бюджетных средств;

- прозрачность использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

При этом предполагается достижение следующих социаль-экономических показателей:

* + общее количество участков, выделенных многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой (ед.).

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение

инженерной инфраструктурой земельных участков,

выделяемых семьям, имеющим трех и более детей

на территории Мценского района в 2015-2018 годах»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единица измерения | Показатели результативности | | | | Последний год реализации программы- целевое значение |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Цель — стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей | | | | | | | |
| Задача — определение комплекса мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых для семей, имеющих трех и более детей | Количество земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных газоснабжением | участок | 24 | 28 | 32 | 33 | 117 |
| Количество земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных водоснабжением | участок | 7 | 28 | 39 | 30 | 104 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение

инженерной инфраструктурой участков, выделяемых

семьям, имеющим трех и более детей на территории Мценского района в 2015-2018 годах»

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА В 2015-2018 ГОДАХ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направление расходов | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | | |
| ВСЕГО: | 6612.700 | 2721.800 | 1158.400 | 1439.100 | 1293.400 |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2911.950 | 1441.8 | 850.5 | 328.05 | 291.600 |
| Областной бюджет | 1506.150 | 516.6 | 94.5 | 473.85 | 421.200 |
| Бюджет Мценского района | 2194.600 | 763.400 | 213.400 | 637.200 | 580.600 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | |
| ВСЕГО: | 7637.620 | 466.700 | 2165.410 | 2000.100 | 3005.410 |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3250.800 | 324.000 | 1728.000 | 453.600 | 745.200 |
| Областной бюджет | 1959.600 | 36.000 | 192.000 | 655.200 | 1076.400 |
| Бюджет Мценского района | 2427.220 | 106.700 | 245.410 | 891.300 | 1183.810 |
| Из общего объема: | | | | | |
| Капитальные вложения, всего | 14250,32 | 3188,5 | 3323,81 | 3439,2 | 4298,81 |
| Федеральный бюджет | 6162,75 | 1765,8 | 2578,5 | 781,65 | 1036,8 |
| Областной бюджет | 3465,75 | 552,6 | 286,5 | 1129,05 | 1494,6 |
| Бюджет Мценского района | 4621,82 | 870,1 | 458,81 | 1528,5 | 1764,41 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение

инженерной инфраструктурой участков, выделяемых

семьям, имеющим трех и более детей

на территории Мценского района в 2015-2018 годах»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА В 2015-2018 ГОДАХ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | Програмные  мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс. руб) | | | | |
| Всего по программе | В том числе по годам | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Цель — стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей | | | | | | |
|  | Всего по программе, из них: | 14250.320 | 3188.500 | 3323.810 | 3439.200 | 4298.810 |
| 1 | Федеральный бюджет | 6162.750 | 1765.800 | 2578.500 | 781.650 | 1036.800 |
| 2 | Областной бюджет | 3465.750 | 552.600 | 286.500 | 1129.050 | 1494.600 |
| 3 | Бюджет Мценского района | 4621.820 | 870.100 | 458.810 | 1528.500 | 1764.410 |
| Определение комплекса мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых для семей, имеющих трех и более детей | | | | | | |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | |
| 1 | Изготовление ПСД на объект строительства | 808.000 | 320.000 | 160.000 | 168.000 | 160.000 |
| 2 | Получение заключения государственной экспертизы | 269.700 | 106.800 | 53.400 | 56.100 | 53.400 |
| 3 | Строительство объекта | 5535.000 | 2295.000 | 945.000 | 1215.000 | 1080.000 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | |
| 1 | Изготовление ПСД на объект строительства | 688.000 | 80.000 | 184.000 | 240.000 | 184.000 |
| 2 | Получение заключения государственной экспертизы | 229.620 | 26.700 | 61.410 | 80.100 | 61.410 |
| 3 | Строительство объекта | 6720.000 | 360.000 | 1920.000 | 1680.000 | 2760.000 |